فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه‌آهن

رسته راه و ترابری

سال 1404

| شماره صفحه | فهرست مطالب |
| --- | --- |

دستورالعمل کاربرد	1

کلیات‌	4

فصل اول. نگهداری خط و ابنیه	8

فصل‌ دوم‌. ماشین آلات مکانیزه خط	10

فصل‌ سوم‌. کارهای ماشینی	12

فصل‌ چهارم‌. کارهای دستمزدی	14

فصل‌ پنجم. مصالح مورد نیاز نگهداری راه‌آهن	16

پیوست‌ 1. شرح‌ اقلام‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌	20

پیوست‌ 2. دستورالعمل‌ تجهیز کارگاه‌	22

# دستورالعمل کاربرد

1-1. فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راهآهن که‌ به اختصار فهرست‌ بهای‌ نگهداری راهآهن‌ نامیده‌ می‌شود، شامل‌ این‌ دستورالعمل‌ کاربرد، کلیات‌، مقدمه‌ فصل‌ها، شرح‌ و بهای‌ واحد ردیف‌ها و پیوست‌های‌ فهرست‌ بها، به‌شرح‌ زیر است‌:

پیوست‌ 1) شرح‌ اقلام‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌.

پیوست 2) دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌.

1-2. بر اساس آئین‌نامه اجرایی ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، استفاده از این فهرست‌بها درطرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل همه مراحل دوره یک طرح یا پروژه از دوره پیدایش تا برچیدن (اعم از ساخت، بهره‌برداری و نگهداری) می‌باشد و بخشی یا تمام منابع مالی آن از وجوه عمومی موضوع ماده (13) قانون محاسبات عمومی کشور تامین شود، الزامی است.

2.نحوه‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار و تهیه‌ فهرست‌ بها و مقادیر کار

2ـ1.شرح‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌بها، به نحوی‌ تهیه‌ شده‌ است‌ که‌ اقلام‌ عمومی‌ کارهای‌ رشته‌ نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راهآهن را زیر پوشش‌ قرار دهد. در مواردی‌ که‌ مشخصات‌ فنی‌ و اجرایی‌ ویژه‌ای‌ مورد نیاز کار باشد، که‌ اقلام‌ کارهای‌ آن‌ با شرح‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها تطبیق‌ نکند، شرح‌ ردیف‌ مناسب‌ برای‌ آن‌ اقلام‌، تهیه‌ ودر انتهای‌ گروه‌ مربوط‌، با شماره‌ ردیف‌ جدید درج‌ می‌شود. این‌ ردیف‌ها، با علامت‌ ستاره‌ مشخص‌ شده‌ و به عنوان‌ ردیف‌ ستاره‌دار نامیده‌ می‌شوند. لازم است مشخصات فنی اقلام ستاره‌دار در دفترچه مشخصات فنی خصوصی درج شود. بهای‌ واحد ردیف‌های‌ ستاره‌دار، با روش‌ تجزیه‌ قیمت‌ و بر اساس قیمت‌های دوره مبنای این فهرست، محاسبه‌ و در برابر ردیف‌ مورد نظر درج‌ می‌شود. هرگاه‌ دستورالعملی‌ برای‌ ردیف‌های‌ ستاره‌دار مورد نیاز باشد، متن‌ لازم‌ تهیه‌ و به انتهای‌ مقدمه‌ فصل‌ مربوط‌ با شماره‌ جدید اضافه‌ می‌گردد.

2ـ2.در این‌ فهرست‌ بها، به منظور سهولت‌ دسترسی‌ به ردیف‌های‌ مورد نیاز و امکان‌ درج‌ ردیف‌های‌ جدید در آینده‌، ردیف‌های‌ هر فصل‌ با توجه‌ به‌ماهیت‌ آن‌ها، به گروه‌ها یا زیر فصل‌های‌ جداگانه‌ای‌ با شماره‌ مشخص‌ تفکیک‌ شده‌ است‌. شماره‌ ردیف‌های‌ فهرست‌بها، شامل‌ شش‌ رقم‌ است‌ که‌ به ترتیب‌ از سمت‌ چپ‌، دو رقم‌ اول‌ شماره‌ فصل‌، دو رقم‌ بعدی‌ شماره‌ گروه‌ یا زیر فصل‌، و دو رقم‌ آخر، به‌شماره‌ ردیف‌ در هر گروه‌ یا زیر فصل‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ است‌.

2ـ3.شرح‌ و بهای‌ واحد ردیف‌های‌ غیرپایه‌ موضوع‌ بند 2ـ1 (اقلام‌ ستاره‌دار)، باید هنگام‌ بررسی‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار، به تصویب‌ دستگاه‌ اجرایی‌ برسد.

2ـ4.در کارهایی‌ که‌ از طریق مناقصه عمومی واگذار می‌شود، چنانچه جمع‌ مبلغ‌ برآورد ردیف‌های‌ ستاره‌دار‌، نسبت‌ به جمع‌ مبلغ‌ برآورد ردیف‌های‌ فهرست‌بها (پایه‌ و غیرپایه‌) بدون اعمال‌ هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در این رشته‌، بیشتر از سی (30) درصد باشد، لازم است دستگاه‌ اجرایی‌ قبل‌ از انجام‌ مناقصه‌‌، شرح‌ و بهای‌ واحد تمامی ردیف‌های‌ ستاره‌دار‌ در آن‌ رشته‌ را، پس از تصویب، همراه‌ با تجزیه‌ قیمت‌ مربوط‌، به دبیرخانه شورای‌ عالی‌ فنی‌، در سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال‌ دارد تا پس‌ از رسیدگی‌ و تصویب‌ توسط‌ شورای‌ عالی‌ فنی‌، (بر اساس دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف‌های ستاره‌دار) ملاک‌ عمل‌ قرار گیرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود یا ترک تشریفات مناقصه واگذار می‌شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده (15) و ده (10) درصد خواهد بود.

2ـ7.هنگام‌ تهیه‌ برآورد، به جمع‌ بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها و ردیف‌های‌ غیر پایة‌ مربوط‌ به‌آن‌ هزینه‌های‌ زیر، طبق‌ روش‌ تعیین‌ شده‌ در بند 2ـ8، اعمال‌ می‌شود.

2ـ7ـ1.ضریب‌ بالاسری‌ که‌ شرح‌ اقلام‌ آن‌ به عنوان‌ راهنما در پیوست‌ 1 درج‌ شده‌ است‌، برابر 15/1 برای کارهایی که به صورت مناقصه و برابر 1/1 برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) واگذار می‌شوند.

2ـ7ـ2.هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ مطابق‌ دستورالعمل‌ پیوست‌ 2.

2-7-3. در برآورد کارهای نگهداری راه‌آهن براساس این فهرست بها، ضریب منطقهای اعمال نمیشود.

2-7-4. در بهای واحد ردیفهای این فهرست بها، تمام هزینههای مربوط به بیمه عوامل انسانی لحاظ شده است. در صورت تامین مالی بخشی از قرارداد از قبال موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، سهم بیمه کارفرما مانند دیگر قراردادهای پیمانکاری حوزه طرحهای تملک دارائیهای سرمایهای است.

2-7-5. ضرایب بالاسری، اقلام ستاره دار و تجهیز و برچیدن کارگاه به طور خلاصه در جدول الف آمده است.

جدول الف

| فهرست بها |  | سقف درصد تجهیز و برچیدن کارگاه | حد اقلام ستاره دار (درصد) |  |  | ضریب بالاسری طرح های عمرانی |  | ضریب بالاسری طرح های غیرعمرانی |  | ضریب بالاسری فصول خرید |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رسته | رشته |  | مناقصه عمومی | مناقصه محدود | ترک تشریفات | مناقصه یا انحصار | ترک تشریفات | مناقصه یا انحصار | ترک تشریفات | برابر 14/1 |
| راه و ترابری | راه ، راه آهن و باند فرودگاه | 4 | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | بند 2-7-1 دستورالعمل کاربرد، بند 25 فصل 13 و فصل 22 |
|  | راهداری | 4 | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | بند 2-7-1 دستورالعمل کاربرد |
|  | نگهداری ، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن | 2 | 30 | 15 | 10 | 15/1 | 1/1 | 15/1 | 1/1 | ندارد |
|  | سیستم علائم الکتریکی خطوط ریلی | 4 | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | ندارد |
|  | کارهای دریایی و ساحلی | 6 | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | ندارد |

2ـ8.برای‌ برآورد هزینة‌ اجرای‌ هر کار، مقادیر اقلام‌ آن‌، بر اساس‌ اقدامات و فعالیتهای مورد نیاز نگهداری‌، محاسبه‌ شده‌ و بر حسب‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها و ردیف‌های‌ غیر پایه‌ مربوط‌، اندازه‌گیری‌ می‌شود. فهرستی‌ که‌ شامل‌ شماره‌، شرح‌، واحد، بهای‌ واحد، مقدار و مبلغ‌ ردیف‌هاست‌، تهیه‌ می‌شود.در این‌ فهرست‌، مبلغ‌ هر ردیف‌، حاصل‌ ضرب‌ مقدار در بهای‌ واحد آن‌ ردیف‌ است‌. از جمع‌ مبلغ‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ به هر فصل‌، مبلغ‌ فصل‌، و از جمع‌ مبالغ‌ فصل‌ها،جمع‌ مبلغ‌ ردیف‌های‌ فهرست‌ بها برای‌ کار موردنظر، به‌دست‌ می‌آید.ضریب بالاسری و هزینة‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، به آن‌ اضافه‌ می‌شود، نتیجه‌، برآورد هزینة‌ اجرای‌ کار خواهدبود. به‌مدارک‌ یادشده‌، کلیات‌، مقدمة‌ فصل‌ها و پیوست‌های‌ 1، 2 و3، ضمیمه‌ شده‌، مجموعة‌ تهیه‌ شده‌، به‌عنوان‌ دفترچه فهرست‌ بها و مقادیرکار، نامیده‌ می‌شود.

2-9. در راستای انجام ارزیابی مالی موضوع ماده 20 قانون برگزاری مناقصات، منظور از برآورد در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات، برآورد به هنگام موضوع دستورالعمل تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای و دومرحله‌ای‏‏‏‏‏- ویرایش چهارم و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد.

3.در کارهایی‌ که‌ برای‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها ، بیش‌ از یک‌ رشته‌ فهرست‌ بهای‌ پایه‌ مورد نیاز است‌، فهرست‌ بها و مقادیر یا برآورد هزینه‌ اجرای‌ هر بخش‌ از کار که‌ مربوط‌ به یک‌ رشته‌ است‌، طبق‌ دستورالعمل‌ کاربرد فهرست‌ بهای‌ پایه‌ رشته‌ مربوط‌ به طور جداگانه‌ تهیه‌ می‌شود. فهرست‌ بها و مقادیر یا برآورد هزینه‌ اجرا که‌ به این‌ ترتیب‌ برای‌ بخشهای‌ مختلف‌ کار تهیه‌ می‌شود، همراه‌ با برگ‌ خلاصه‌ برآورد که‌ برآورد بخشهای‌ مختلف‌ کار به تفکیک‌ و به صورت‌ جمع‌ نیز در آن‌ منعکس‌ است‌، به عنوان‌ فهرست‌ بها و مقادیر یا برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار، به یکدیگر ملحق‌ می‌شوند. در این‌ نوع‌ کارها تنها یک‌ فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ برای‌ کل‌ کار (تمام‌ رشته‌ها) تهیه‌ می‌شود.

4.مهندس‌ مشاور یا واحد تهیه‌ کننده‌ برآورد باید، مشخصات‌ کامل‌ مصالح‌، وتجهیزات‌ و منبع‌ تهیه‌ آن‌ها و به طور کلی‌ هر نوع‌ اطلاعاتی‌ درباره‌ آن‌ها را که‌ از نظر قیمت‌ مؤثر بوده‌ و لازم‌ است‌ پیمانکار برای‌ ارائه‌ پیشنهاد قیمت‌ نسبت‌ به آن‌ آگاهی‌ داشته‌ باشد، تهیه‌ و در مشخصات‌ فنی‌ پیمان‌ درج‌ کند.

5ـ مهندس مشاور یا واحد برآورد کننده باید، شرح وظایف پیمانکار در انجام امور نگهداری خط و ابنیه و سایر ردیفهای کاری منظور شده در این فهرست بها و همچنین شاخصهای عملکردی خط شامل استانداردهای مربوطه، نحوه اندازهگیری و بهکارگیری آن و استفاده از نرمافزارهای مورد عمل را در اسناد ارجاع کار و در قالب مشخصات فنی پیمان، ارائه کند که باید عینا منضم قرارداد پیمانکار نیز شود.

6ـ چنانچه پیمانکار در تامین و بهکارگیری نیروی انسانی و ماشین آلات مشخص شده در سازمان اجرایی (مندرج در کلیات این فهرست بها) کوتاهی کند ردیفهای کسربهای منظور شده توسط کارفرما اعمال میشود.

# کلیات‌

1. مفاد کلیات‌، مقدمة‌ فصل‌ها و شرح‌ ردیف‌ها، اجزای‌ غیر قابل‌ تفکیک‌ و مکمل‌ یکدیگر هستند.

2. شرح‌ ردیف‌ها و شرح‌ درج‌ شده‌ در مقدمة‌ فصل‌ها و کلیات‌، به‌ تنهایی‌ تعیین‌ کنندة‌ مشخصات‌ کامل‌ کار نیست‌، بلکه‌ بهای‌ واحد هر یک‌ از ردیف‌ها در صورتی‌ لحاظ می گردد‌  که‌ کار، طبق‌ دستورکارها‌ ، شرح وظایف پیوست پیمان و مشخصات‌ فنی‌ باشد و با مشخصات‌ تعیین‌ شده‌ در این‌ فهرست‌ بها و ردیف مورد نظر مطابقت‌ داشته‌ باشد.

3. قیمت‌های‌ این‌ فهرست‌ بها، متوسط‌ هزینة‌ اجرای‌ کارهای‌ مربوط‌ به ‌ نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راهآهن بوده‌ و شامل‌ هزینه‌های‌ تأمین‌ و به کارگیری‌ نیروی‌ انسانی‌، ماشین‌ آلات‌ و ابزار وهمچنین‌ تأمین‌ مصالح‌ مورد نیاز، شامل‌، تهیه‌، بارگیری‌، حمل‌ و باراندازی‌ مصالح‌، جابه‌جایی‌ مصالح‌ در کارگاه‌، اتلاف‌ مصالح‌، و به‌ طور کلی‌، اجرای‌ کامل‌ کار است‌.

4. قیمت‌های‌ این‌ فهرست‌ بها، قیمت‌های‌ کاملی‌ برای‌ انجام‌ کار، طبق‌ نقشه‌ و مشخصات‌ فنی‌ است‌. هیچ‌ گونه‌ اضافه‌بهایی‌ بابت‌ سختی‌ زمین‌، عمق‌ یا ارتفاع‌، تعبیه‌ سوراخ‌، بارگیری‌، حمل‌، باراندازی‌ و موارد دیگر که‌ اجرای‌ کار را مشکلتر یا مخصوص‌ کند، جز آنچه‌ به‌ صراحت‌ در این‌ فهرست‌ بها برای‌ آن‌ بها یا اضافه‌بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، تعلق نمی گیرد‌.

5. مبلغ‌ مربوط‌ به ‌ضریب‌‌های منطقه‌ای، بالاسری و هزینههای  تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در صورتی‌ که‌ در برآورد هزینه‌ اجرای‌ کارمنضم‌ به‌ پیمان‌، منظور شده‌ باشد، تعلق می گیرد.

6. با نتیجه‌ گیری‌ از مقایسة‌ فصل‌های‌ این‌ فهرست‌ بها با یکدیگر، یا مقایسة‌ این‌ فهرست‌ بها با فهرستهای‌ دیگر، یا مقایسه‌ آن‌ با قیمت‌های‌ روز یا استناد به تجزیه‌ قیمت‌، یا هر نوع‌ مقایسه‌ دیگر وجه‌ اضافی‌ بجز آنچه‌ به‌ صراحت‌ تعیین‌ شده‌ است‌، تعلق 
نمی گیرد‌.

7. در هر بخش‌ از این‌ فهرست‌بها که‌ دستورالعملی‌ برای‌ نحوه‌ برآورد داده‌ شده‌ است‌، مفاد آن‌ تنها برای‌ مرحله‌ برآورد، نافذ خواهد بود.

8. منظور از مشخصات‌ فنی‌ در این‌ فهرست‌ بها، مجموعه مشخصات‌ فنی است که دستگاه برآورد کننده تهیه و در اسناد مناقصه ارائه میکند که باید عینا ضمیمه پیمان شود. همچنین شرح وظایف پیمانکار در قبال هر یک از ردیفهای این فهرست بها نیز در اسناد مناقصه ارائه و ضمیمه پیمان میشود.

9. هزینه‌ بارگیری‌، حمل‌ و باراندازی‌ مصالح‌ مورد نیاز به هر فاصله در قیمت‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها منظور شده‌ است و هزینه جداگانه‌ای بابت این موارد در نظر گرفته نمی شود.

10.در این فهرست بها، هزینه عملیات نگهداری خط بر مبنای طول خط معادل و طول ابنیه معادل محاسبه  می‌شود. طول معادل خط و ابنیه به شرح زیر محاسبه میشود:

L=(A×1.0+B×2.5+C×0.5+D×0.15+E×0.3+F×0.2+G×0.8+N×0.125)×P×Q×R

K=D+E×P×Q+((H×T))×0.3

که در آن :

L : طول خط معادل منطقه بر حسب کیلومتر

K :  طول ابنیه معادل منطقه بر حسب کیلومتر

A : طول خط اصلی با مصالح سنگین (روسازی با ریل به وزن 60 کیلوگرم بر متر طول و بیشتر) بر حسب کیلومتر

B : طول خط اصلی با مصالح سبک (روسازی با ریل به وزن کمتر از 60 کیلوگرم بر متر طول) بر حسب کیلومتر

C : طول خط فرعی (خطوط ریلی غیر از خطوط اصلی شبکه که عبارتند از خطوط مانوری ایستگاه‌ها، صنعتی، تجاری، تاسیساتی، انبار، خط دوار، خط مثلث، خط کور، خط فرار و خط تامین) بر حسب کیلومتر

D :  طول خط روی پل‌ها بر حسب کیلومتر

E : طول خط داخل تونل‌ها بر حسب کیلومتر

F :  طول قوس‌های زیر شعاع 500 بر حسب کیلومتر

G : طول قوس‌های زیر شعاع 300 بر حسب کیلومتر

N :  تعداد سوزن

P :  ضریب اهمیت که  براساس جدول زیر انتخاب می‌شود:

| تناژ معادل عبوری روزانه | ضریب اهمیت |
| --- | --- |
| بین 14000 تا 28000 تن | 25.1 |
| بین 7000 تا 14000 تن | 15.1 |
| بین 3500 تا 7000 تن | 1.1 |
| بین 1500 تا 3500 تن | 05.1 |
| کمتر از 1500 تن | 1 |

Q : ضریب عمر که براساس جدول زیر انتخاب می‌شود:

| زیر 10 سال عمر | عمر بین 10 تا 20 سال | عمر بیشتر از 20 سال | ضریب عمر |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.8 | 0.9 | 1 | خط سنگین | خط معادل منطقه |
| 1 | 1.1 | 2.1 | خط سبک |  |
| 1 | 05.1 | 1.1 | ابنیه | ابنیه معادل منطقه |

R : ضریب دوخطه بودن، این ضریب برای خطوط یک خطه برابر 1 و برای خطوط دو خطه 75/0 منظور می‌شود

H : ارتفاع متوسط هر ترانشه برحسب کیلومتر

T : طول ترانشه بر حسب کیلومتر

11. برای انجام خدمات نگهداری خط و ابنیه راه آهن باید حداقل نیروهای انسانی شاغل و ماشینآلات به شرح جداول زیر توسط پیمانکار سازماندهی شوند‌: شرح عملیات; سازمان; نیروی انسانی; ماشین آلات; توضیحات. سمت; تعداد (نفر); نوع; تعداد (دستگاه); برای هر 100 کیلومتر خط معادل منطقه، یک کارگاه خط مورد نیاز است.. تعمیر و نگهداری خط; کارگاه; رئیس کارگاه; 1; پیچ بند; 1. معاون کارگاه; 1; ریل بر; 1. تعمیرکار خط; 20; ریل سوراخ کن; 1. تراورس سوراخ کن; 1. شابلون خطی; 2. ست ابزار; 2. جک خطی; 2. درزین نفربر; 1. حوزه; رئیس حوزه و مسئول ایمنی; 1; ست جوشکاری; 1 ست; برای هر 3 کارگاه خط، یک حوزه مورد نیاز است.. اکیپ جوشکاری; 3; موتور برق; 1. شابلون سایش; 1. مینی بوس یا نفربر; 1. تعمیر و نگهداری ابنیه; کارگاه; رئیس کارگاه; 1; ست بنایی; 1 ست; برای هر 15 کیلومتر ابنیه معادل منطقه، یک کارگاه ابنیه مورد نیاز است.. معاون کارگاه; 1; درزین نفربر; 1. تعمیرکار ابنیه; 15. بنا; 1. قالب بند و آرماتوربند; 1. خط; رئیس حوزه و مسئول ایمنی; پمپ لجن کش; 1; برای هر 3 کارگاه ابنیه، یک حوزه مورد نیاز است.. بتونیر; 1. موتور برق; 1. مینی بوس یا نفربر; 1. شرح عملیات; نیروی انسانی; ماشین آلات; توضیحات. سمت; تعداد (نفر); نوع; تعداد (دستگاه). مدیریت (1 واحد); مدیر پروژه; 1; لودر; 1; ماشین آلات مخصوص جمع آوری سوانح. کارشناس فنی و معاون مدیر; 1; بلدوزر; 1. نقشه بردار; 1; گریدر; 1. پرسنل پشتیبانی; 2; بلدوزر; 1; ماشین آلات نگهداری. گریدر; 1. کمپرسی; 1. بیل مکانیکی یا لودر; 1. تجهیزات نقشه برداری; 1 ست.

12. این‌ فهرست‌ بها، بر مبنای‌ قیمت‌های‌ سه‌ ماهه‌ چهارم‌ سال‌ 1403، محاسبه‌ شده‌ است‌.

# فصل اول. نگهداری خط و ابنیه

مقدمه

1ـ در ردیف‌های شماره 10101 و 10201 انجام تمام کارها و اقدامات باید مطابق شرح وظایف مندرج در مشخصات فنی پیمان باشد.

2ـ در واحد ردیف‌های این فصل، منظور از کیلومتر، کیلومتر معادل است.

3ـ در انجام کارهای نگهداری و تعمیرات روسازی خط و ابنیه فنی، دستیابی به شاخص‌های عملکردی (مانند شاخص هندسه خط، شاخص در دسترس بودن خط و نظایر آن) مندرج در مشخصات فنی پیمان الزامی است، چنانچه شاخص‌های عملکردی بیشتر یا کمتر از مقادیر مشخص شده در مشخصات فنی پیمان باشد، اضافه‌بهای ردیف 10102 یا کسربهای 10103 اعمال می‌شود.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۵۸,۱۵۶,۰۰۰ | کیلومتر- ماه | نگهداری و انجام عملیات تعمیراتی خط آهن. |  | ۰۱۰۱۰۱ |
|  |  | ۵,۸۱۵,۰۰۰ | کیلومتر- ماه | اضافه بها به ردیف ۰۱۰۱۰۱ چنانچه شاخص‌های عملکردی به میزان حداقل ۱۵ درصد بهبود یابد. |  | ۰۱۰۱۰۲ |
|  |  | ۸,۷۲۳,۰۰۰- | کیلومتر- ماه | کسر بها به ردیف ۰۱۰۱۰۱ چنانچه شاخص‌های عملکردی بیشتر از ۱۰ درصد افت پیدا کند. |  | ۰۱۰۱۰۳ |
|  |  | ۳۰۴,۵۵۹,۰۰۰ | کیلومتر- ماه | نگهداری و انجام عملیات تعمیراتی ابنیه فنی راه‌آهن. |  | ۰۱۰۲۰۱ |

# فصل‌ دوم‌. ماشین آلات مکانیزه خط

مقدمه‌

1ـ کاربرد هر یک از ردیفهای این فصل منوط به ارائه دستورکار از طرف کارفرما و تنظیم صورتجلسه پس از انجام کار است.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۴۴۱,۴۲۵,۰۰۰ | کیلومتر | رلواژ خط با ماشین آلات مکانیزه و تنظیم رقوم مختصاتی و ارتفاعی و زیرکوبی. |  | ۰۲۰۱۰۱ |
|  |  | ۲۵۲,۵۰۹,۰۰۰ | کیلومتر | تثبیت خط با ماشین آلات مکانیزه. |  | ۰۲۰۱۰۲ |
|  |  | ۲۲۶,۲۸۵,۰۰۰ | کیلومتر | تنظیم شانه بالاست و خط آرایی با ماشین آلات مکانیزه. |  | ۰۲۰۱۰۳ |
|  |  | ۱۸۸,۹۴۴,۰۰۰ | دستگاه سوزن | سوزن کوبی با ماشین آلات مکانیزه شامل تنظیم رقوم مختصاتی و ارتفاعی و زیرکوبی کامل هر دستگاه سوزن چوبی با شعاع‌های ۱۹۰ متر و بیشتر. |  | ۰۲۰۲۰۱ |
|  |  | ۳۶۸,۳۴۳,۰۰۰ | دستگاه سوزن | سوزن کوبی با ماشین آلات مکانیزه شامل تنظیم رقوم مختصاتی و ارتفاعی و زیرکوبی کامل هر دستگاه سوزن بتنی با شعاع‌های ۱۹۰ متر و بیشتر. |  | ۰۲۰۲۰۲ |
|  |  | ۸۰,۵۴۵,۰۰۰ | دستگاه روز | پشتیبانی ماشین آلات مکانیزه (که توسط کارفرما در اختیار پیمانکار گذاشته می‌شود) و انجام اقداماتی از قبیل تامین محل سکونت، ایاب و ذهاب و غذای نیروهای انسانی مربوط به ماشین آلات مکانیزه همچنین تامین سوخت، هزینه‌های نگهداری و تعمیرات جزیی ماشین آلات مکانیزه. |  | ۰۲۰۳۰۱ |

# فصل‌ سوم‌. کارهای ماشینی

مقدمه‌

1ـ در ردیف شماره 30101 منظور از یک ست ماشین‌آلات سنگین، ماشین آلات  اعلام شده در بخش کلیات فهرست بها است که باید به طور تمام وقت (24 ساعته) و آماده به کار توسط پیمانکار تامین شود.

2ـ چنانچه ماشین‌آلات مورد نیاز جمع آوری سوانح و همچنین ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز نگهداری خط و ابنیه، طبق مقادیر تعیین شده برای کارگاه، حوزه و واحد مدیریت تامین نشده و یا آماده به کار نباشد، حسب مورد ردیف‌های کسربهای پیش بینی شده در این فصل نیز اعمال می‌‌شود.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۳,۶۷۸,۰۰۷,۰۰۰ | ست دستگاه - ماه | تامین و استقرار ماشین آلات سنگین مورد نیاز جمع‌آوری سوانح و انجام اقدامات لازم در زمان سوانح. |  | ۰۳۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۵۰,۰۵۴,۰۰۰- | دستگاه روز | کسر بها بابت عدم تامین یا آماده به کار نبودن هر یک دستگاه بلدوزر. |  | ۰۳۰۲۰۱ |
|  |  | ۱۰۸,۸۸۲,۰۰۰- | دستگاه روز | کسر بها بابت عدم تامین یا آماده به کار نبودن هر یک دستگاه لودر. |  | ۰۳۰۲۰۲ |
|  |  | ۱۰۸,۸۸۲,۰۰۰- | دستگاه روز | کسر بها بابت عدم تامین یا آماده به کار نبودن هر یک دستگاه گریدر. |  | ۰۳۰۲۰۳ |
|  |  | ۹۵,۲۷۳,۰۰۰- | دستگاه روز | کسر بها بابت عدم تامین یا آماده به کار نبودن هر یک دستگاه بیل مکانیکی. |  | ۰۳۰۲۰۴ |
|  |  | ۸۲,۳۳۴,۰۰۰- | دستگاه روز | کسر بها بابت عدم تامین یا آماده به کار نبودن هر یک دستگاه کامیون کمپرسی. |  | ۰۳۰۲۰۵ |
|  |  | ۶۳,۸۲۶,۰۰۰- | دستگاه روز | کسر بها بابت عدم تامین یا آماده به کار نبودن هر یک دستگاه مینی‌بوس یا نفربر. |  | ۰۳۰۲۰۶ |
|  |  | ۲,۱۲۱,۰۰۰- | دستگاه روز | کسر بها بابت عدم تامین یا آماده به کار نبودن هر یک دستگاه موتور پیچ بند. |  | ۰۳۰۲۰۷ |
|  |  | ۲,۱۲۱,۰۰۰- | دستگاه روز | کسر بها بابت عدم تامین یا آماده به کار نبودن هر یک دستگاه ریل سوراخ کن. |  | ۰۳۰۲۰۸ |
|  |  | ۲,۱۲۱,۰۰۰- | دستگاه روز | کسر بها بابت عدم تامین یا آماده به کار نبودن هر یک دستگاه تراورس سوراخ کن. |  | ۰۳۰۲۰۹ |
|  |  | ۶۲,۷۹۵,۰۰۰- | دستگاه روز | کسر بها بابت عدم تامین یا آماده به کار نبودن هر یک دستگاه درزین نفربر. |  | ۰۳۰۲۱۰ |
|  |  | ۳۷,۷۳۳,۰۰۰- | دستگاه روز | کسر بها بابت عدم تامین یا آماده به کار نبودن هر یک دستگاه وانت. |  | ۰۳۰۲۱۱ |
|  |  | ۹۵۲,۵۰۰- | دستگاه روز | کسر بها بابت عدم تامین یا آماده به کار نبودن بتونیر. |  | ۰۳۰۲۱۲ |

# فصل‌ چهارم‌. کارهای دستمزدی

مقدمه‌

1ـ‌ پیمانکار موظف است نیروی انسانی مورد نیاز نگهداری را طبق بخش کلیات فهرست بها سازماندهی و به کار گیرد. در صورت عدم حضور هر یک از عوامل نیروی انسانی نسبت به سازمان اجرای کار، حسب مورد ردیف‌های کسربهای پیش بینی شده در این فصل اعمال می‌شود.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲۳۱,۲۴۵,۰۰۰ | نفرماه | تامین و بکارگیری نیروی انسانی لازم جهت بازرسی چشمی مستمر و اطمینان از سلامت خط در مناطق آسیب پذیر. |  | ۰۴۰۱۰۱ |
|  |  | ۱,۲۴۱,۰۰۰ | کیلومتر- ماه | انجام بازرسی دوره شش ماهه خط و ابینه فنی و ارائه گزارش مصور از شرایط موجود. |  | ۰۴۰۲۰۱ |
|  |  | ۲۳۱,۲۴۵,۰۰۰ | نفرماه | تهیه و تامین امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی لازم در محل تقاطع‌های همسطح راه و راه آهن. |  | ۰۴۰۳۰۱ |
|  |  | ۲۳۱,۲۴۵,۰۰۰ | نفرماه | تامین امکانات و نیروی انسانی لازم در مناطق خاص از قبیل محل‌های ماسه‌گیر، ترانشه‌های ریزشی، ابنیه خاص و نظایر آن برای انجام امورنگهداری. |  | ۰۴۰۴۰۱ |
|  |  | ۳۱,۶۸۸,۰۰۰- | نفر - روز | کسر بها بابت عدم حضور کارشناس فنی و معاون مدیر. |  | ۰۴۰۵۰۱ |
|  |  | ۳۴,۵۶۹,۰۰۰- | نفر - روز | کسر بها بابت عدم حضور رئیس حوزه و مسئول ایمنی. |  | ۰۴۰۵۰۲ |
|  |  | ۲۴,۹۰۸,۰۰۰- | نفر - روز | کسر بها بابت عدم حضور اکیپ جوشکاری. |  | ۰۴۰۵۰۳ |
|  |  | ۳۰,۵۹۸,۰۰۰- | نفر - روز | کسر بها بابت عدم حضور رئیس کارگاه. |  | ۰۴۰۵۰۴ |
|  |  | ۲۳,۹۴۹,۰۰۰- | نفر - روز | کسر بها بابت عدم حضور معاون کارگاه. |  | ۰۴۰۵۰۵ |
|  |  | ۱۶,۷۲۵,۰۰۰- | نفر - روز | کسر بها بابت عدم حضور تعمیرکار خط. |  | ۰۴۰۵۰۶ |
|  |  | ۲۴,۹۰۸,۰۰۰- | نفر - روز | کسر بها بابت عدم حضور قالب‌بند یا آرماتوربند. |  | ۰۴۰۵۰۷ |
|  |  | ۲۳,۱۲۴,۰۰۰- | نفر - روز | کسر بها بابت عدم حضور راهدار و راهبان. |  | ۰۴۰۵۰۸ |

# فصل‌ پنجم. مصالح مورد نیاز نگهداری راه‌آهن

مقدمه‌

1- هنگام‌ تهیه‌ صورت‌ وضعیت‌ موقت‌، مقدار مصالحی از‌ این فصل که توسط پیمانکار و با تایید کارفرما تامین و در کارگاه انبار شده باشد، تا زمان قبل از نصب، هزینه آن با اعمال ضریب 7/0 به هر یک از ردیف‌های مربوطه در نظر گرفته می شود.

2- ردیف‌های این فصل هزینه خرید و حمل مصالح و تجهیزات را تا کارگاه شامل می‌شود و هزینه‌های حمل و نصب آن در ردیف‌های مربوط در فصل نگهداری خط لحاظ شده است و هزینه جداگانه‌ای برای حمل تا محل نصب و نصب به طور جداگانه در نظر گرفته نمی‌شود.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۳۱,۰۵۰,۰۰۰ | قطعه | تراورس فلزی. |  | ۰۵۰۱۰۱ |
|  |  | ۴۹,۹۵۰,۰۰۰ | اصله | تراورس چوبی معمولی. |  | ۰۵۰۱۰۲ |
|  |  | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ | قطعه | تراورس بتنی پیش تنیده B70 تیپ وسلو. |  | ۰۵۰۱۰۳ |
|  |  | ۱۴,۱۷۵,۰۰۰ | قطعه | تراورس بتنی B۵۸. |  | ۰۵۰۱۰۴ |
|  |  | ۶۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | مترمکعب | تراورس چوبی سوزن. |  | ۰۵۰۱۰۵ |
|  |  | ۲۲,۹۵۰,۰۰۰ | متر طول | تراورس بتنی سوزن |  | ۰۵۰۱۰۶ |
|  |  | ۱۴,۸۵۰,۰۰۰ | عدد | اتصالی ریلUIC۶۰ چهارسوراخه. |  | ۰۵۰۲۰۱ |
|  |  | ۲,۲۹۵,۰۰۰ | عدد | اتصالی ریل شش سوراخهUIC60 . |  | ۰۵۰۲۰۲ |
|  |  | ۱۴,۸۵۰,۰۰۰ | عدد | اتصالی ریل U۳۳ چهارسوراخه. |  | ۰۵۰۲۰۳ |
|  |  | ۱۴,۸۵۰,۰۰۰ | عدد | اتصالی ریل R۵۰. |  | ۰۵۰۲۰۴ |
|  |  | ۲,۴۵۷,۰۰۰ | عدد | اتصالی مخصوص جوش شکسته. |  | ۰۵۰۲۰۵ |
|  |  | ۴۷۲,۵۰۰ | عدد | اینسولید. |  | ۰۵۰۳۰۳ |
|  |  | ۴۷۲,۵۰۰ | عدد | پد پلاستیکی UIC60. |  | ۰۵۰۳۰۴ |
|  |  | ۴۵۹,۰۰۰ | عدد | پد پلاستیکی U33. |  | ۰۵۰۳۰۵ |
|  |  | ۲۶۳,۲۵۰ | عدد | واشر فنری دولا. |  | ۰۵۰۳۰۶ |
|  |  | ۱,۳۴۸,۶۵۰ | عدد | فنر پاندرول. |  | ۰۵۰۳۰۷ |
|  |  | ۱,۴۸۵,۰۰۰ | عدد | پابند کا. |  | ۰۵۰۳۰۸ |
|  |  | ۶۶۱,۵۰۰ | عدد | پد لاستیکی پابند کا. |  | ۰۵۰۳۰۹ |
|  |  | ۵۲۶,۵۰۰ | عدد | گاید تبدیلی. |  | ۰۵۰۳۱۰ |
|  |  | ۱,۳۳۶,۵۰۰ | ست | پیچ و مهره پابند کا و واشر فنری دوبل. |  | ۰۵۰۳۱۱ |
|  |  | ۱۰,۲۶۰,۰۰۰ | عدد | صفحه فلزی زیر ریل (تیپ کا). |  | ۰۵۰۳۱۲ |
|  |  | ۳۵۱,۰۰۰ | عدد | صفحه حساس. |  | ۰۵۰۳۱۳ |
|  |  |  | عدد | پابند تراورس فلزی. |  | ۰۵۰۳۱۴ |
|  |  | ۱۳,۲۳۰,۰۰۰ | ست | ست ادوات پابند بار محوری ۳۰ تن (هر ست شامل دو عدد پد زیر ریل،‌چهار عدد گاید پلیت، چهار عدد فنر پابند،‌چها عدد پیچ پابند. |  | ۰۵۰۳۱۵ |
|  |  | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ست | پیچ و مهره اتصالی و واشر فنری دوبل. |  | ۰۵۰۳۱۶ |
|  |  | ۲۰۲,۵۰۰ | عدد | واشر فنری تک لا. |  | ۰۵۰۳۱۷ |
|  |  | ۴۸۶,۰۰۰ | عدد | پیچ تراورس چوبی. |  | ۰۵۰۳۱۸ |
|  |  | ۴۳۲,۰۰۰ | عدد | تهیه پیچ سیستم پابند فنری و سلو و بسته بندی در کارگاه. |  | ۰۵۰۳۱۹ |
|  |  |  | عدد | تهیه فنر وسلو SKL۱۴ و بسته بندی در کارگاه. |  | ۰۵۰۳۲۰ |
|  |  | ۱,۰۱۲,۵۰۰ | عدد | فنر وسلو W۱۵. |  | ۰۵۰۳۲۱ |
|  |  | ۳,۱۶۰,۳۵۰ | مترمکعب | بالاست تولید شده از سنگ کوهی با دانه بندی ۲۰ تا ۶۰ میلی‌متر. |  | ۰۵۰۴۰۱ |
|  |  |  | مترمکعب | شن شسته. |  | ۰۵۰۴۰۲ |
|  |  |  | مترمکعب | ماسه شسته. |  | ۰۵۰۴۰۳ |
|  |  |  | کیلوگرم | رنگ روغنی. |  | ۰۵۰۴۰۴ |
|  |  |  | کیلوگرم | میل‌گرد. |  | ۰۵۰۴۰۵ |
|  |  |  | عدد | سنگ مالون. |  | ۰۵۰۴۰۶ |
|  |  |  | کیسه | سیمان پرتلند. |  | ۰۵۰۴۰۷ |
|  |  |  | لیتر | سم علف کش. |  | ۰۵۰۴۰۸ |
|  |  |  | مترمربع | توری گابیون. |  | ۰۵۰۴۰۹ |
|  |  | ۲۵,۶۵۰,۰۰۰ | مجموعه | کیت ترمیت ۹ کیلوگرمی ساخت داخل (شامل کیسه پودر ترمیت،‌قالب جوشکاری، بوته یا گلدان یکبار مصرف،‌فشفشه و خمیر یا گل درزبندی). |  | ۰۵۰۵۰۱ |
|  |  | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | مجموعه | کیت ترمیت ۷ کیلوگرمی ساخت داخل (شامل کیسه پودر ترمیت،‌قالب جوشکاری، بوته یا گلدان یکبار مصرف،‌فشفشه و خمیر یا گل درزبندی). |  | ۰۵۰۵۰۲ |
|  |  | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | مجموعه | تهیه تمام مصالح جوش ترمیت پیش گرم بلند از نوع خارجی. |  | ۰۵۰۵۰۳ |
|  |  | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | مجموعه | مصالح جوش درز پهن(Wide gap). |  | ۰۵۰۵۰۴ |
|  |  | ۴,۵۹۰,۰۰۰ | عدد | گلدان نسوز یکبار مصرف. |  | ۰۵۰۵۰۵ |
|  |  | ۵,۵۳۵,۰۰۰ | عدد | سنگ روزنی و بغل زنی. |  | ۰۵۰۵۰۶ |
|  |  | ۲,۱۶۰,۰۰۰ | عدد | فرم (قالب) جوشکاری. |  | ۰۵۰۵۰۷ |
|  |  | ۲,۹۷۰,۰۰۰ | کیلو | گریس ریل. |  | ۰۵۰۶۰۱ |
|  |  |  | لیتر | روغن نظافت سوزن. |  | ۰۵۰۶۰۲ |
|  |  | ۲,۲۹۵,۰۰۰ | ست | پیچ دو سر روزوه به همراه مهره و واشر تخت (گالوانیزه گرم). |  | ۰۵۰۶۰۳ |
|  |  | ۷۲,۹۰۰,۰۰۰ | عدد | صفحه سرسره سوزن |  | ۰۵۰۶۰۴ |
|  |  | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ست | ست میله مانوری و متعلقات. |  | ۰۵۰۶۰۵ |
|  |  | ۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰ | ست | قفل و کلنگی سوزن. |  | ۰۵۰۶۰۶ |
|  |  | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ | عدد | انگشتی سوزن. |  | ۰۵۰۶۰۷ |
|  |  |  | عدد | پابند ریل هادی. |  | ۰۵۰۶۰۸ |
|  |  |  | عدد | کله گاوی پشت ریل هادی. |  | ۰۵۰۶۰۹ |
|  |  |  | ست | ست کامل قفل کلنگی سوزن با میله های ارتباطی. |  | ۰۵۰۶۱۰ |
|  |  |  | عدد | قفل زبانه سوزن. |  | ۰۵۰۶۱۱ |
|  |  | ۸۱۰,۰۰۰ | عدد | ترقه راهبانی. |  | ۰۵۰۷۰۱ |
|  |  | ۹۴۵,۰۰۰ | عدد | فشفشه راهبانی. |  | ۰۵۰۷۰۲ |
|  |  | ۲,۹۷۰,۰۰۰ | لیتر | سم علف کش. |  | ۰۵۰۷۰۳ |
|  |  | ۷,۵۶۰,۰۰۰ | عدد | تابلو علائم ثابت خطی. |  | ۰۵۰۷۰۴ |
|  |  | ۳,۱۰۵,۰۰۰ | کیلو | الکترود جوش معمولی برای ابنیه فنی. |  | ۰۵۰۷۰۵ |
|  |  |  | عدد | پیچ بغل بند تراورس چوبی پل فلزی. |  | ۰۵۰۷۰۶ |
|  |  |  | کیلو | قوطی و نبشی فلزی برای ابنیه فنی. |  | ۰۵۰۷۰۷ |
|  |  |  | متر مربع | توری گابیون. |  | ۰۵۰۷۰۸ |

# پیوست‌ 1. شرح‌ اقلام‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌

هزینه‌ بالاسری‌، به‌ طور کلی‌ به هزینه‌ بالاسری‌ عمومی‌ و هزینه‌ بالاسری‌ کار، به‌ شرح‌ زیر تفکیک‌ می‌شود.

1. هزینه‌ بالاسری‌ عمومی‌

این‌ هزینه‌ از نوع‌ هزینه‌هایی‌ است‌ که‌ نمی‌توان‌ آن‌ها را به کار مشخصی‌ مربوط‌ کرد، مانند هزینه‌های‌ درج‌ شده‌ در زیر :

1ـ1. هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ دفتر مرکزی‌، شامل‌ نیروی‌ انسانی‌ مدیریت‌ شرکت‌، دفتر فنی‌،اموراداری‌ ومالی‌، تدارکات‌ و خدمات‌.

1ـ2. هزینه‌ بیمه‌های‌ عمومی‌ و حق‌ بیمه‌ کارکنان‌ دفتر مرکزی‌ (سهم‌ کارفرما)، به انضمام‌ هزینه‌ بیمه‌ بیکاری‌ کارکنان‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ3. هزینه‌ وسایل‌ نقلیه‌ دفتر مرکزی‌ و هزینه‌های‌ ایاب‌ و ذهاب‌ که‌ توسط‌ کارمندان‌ یا مدیران‌، با وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ انجام‌ می‌شود.

1ـ4. هزینه‌ سرمایه‌ گذاری‌ یا اجاره‌ محل‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ5. هزینه‌ نگهداری‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ6. هزینه‌ استهلاک‌ وسایل‌ دفتری‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ7. هزینه‌ آب‌، برق‌، و سوخت‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ8. هزینه‌ مخابرات‌ و پست‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ9. هزینه‌ پذیرایی‌ و آبدارخانه‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ10. هزینه‌ لوازم‌ التحریر و ملزومات‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ11. هزینه‌ فتوکپی‌ و چاپ‌ نقشه‌ در دفتر مرکزی‌.

1ـ12. هزینه‌ تهیه‌ اسناد، برای‌ شرکت‌ در مناقصه‌ها.

1ـ13. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ شرکت‌ در مناقصه‌ها.

1ـ14. هزینه‌های‌ متفرقه‌، شامل‌ هزینه‌های‌ حقوقی‌ و قضایی‌، نشریات‌، عضویت‌ در مجامع‌، و مانند آن‌ها.

1ـ15. هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ برای‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ16. هزینه‌ سرمایه‌ گذاری‌ یا اجاره‌ و هزینه‌های‌ نگهداری‌ و بهره‌برداری‌ از انبار مرکزی‌.

1ـ17. هزینه دستگاهها و تجهیزات رایانه‌ای دفتر مرکزی.

2. هزینه‌ بالا سری‌ کار

این‌ هزینه‌، از نوع‌ هزینه‌هایی‌ است‌ که‌ می‌توان‌ آن‌ را به کار مشخصی‌ مربوط‌ کرد، مانند هزینه‌های‌ درج‌ شده‌ در زیر:

2ـ1. هزینه‌های‌ سرمایه‌ گذاری‌ که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:

2ـ1ـ1. هزینه‌ تنخواه‌ در گردش‌ پیمانکار، با توجه‌ به وجوه‌ پیش‌ پرداخت‌ که‌ نزد پیمانکار است‌.

2ـ1ـ2. هزینه‌ ناشی‌ از وجوه‌ نقدی‌ آن‌ قسمت‌ از حسن‌ انجام‌ کار که‌ نزد کارفرماست‌.

2ـ2. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ها، که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:

2ـ2ـ1. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ انجام‌ تعهدات‌.

2ـ2ـ2. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ پیش‌ پرداخت‌.

2ـ2ـ3. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ وجوه‌ حسن‌ اجرای‌ کار.

2ـ3. هزینه‌ مالیات‌.

2ـ4. سود پیمانکار.

2ـ5. هزینه‌های‌ مستمر کارگاه‌، که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:

2ـ5ـ1. هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ سرپرستی‌ عمومی‌ کارگاه‌، دفتر فنی‌، اداری‌، مالی‌ و تدارکات‌، کمپ‌ و کانتین‌ و خدمات‌. همچنین‌، هزینه‌ دستمزد سایر عوامل‌ کارگاه‌ که‌ در قیمت‌ ردیف‌های‌ فهرست‌ بها و هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نشده‌ است‌.

2ـ5ـ2. هزینه‌ نیروی‌ انسانی‌ خدماتی‌ که‌ در اختیار کارفرما و مهندس‌ مشاور برای‌ بازرسی‌ و آزمایش‌ قرار می‌گیرد.

2ـ5ـ3. هزینه‌ سفر مدیران‌ و کارکنان‌ دفتر مرکزی‌ به کارگاه‌ و سایر نقاط‌، برای‌ کار مربوط‌.

2ـ5ـ4. هزینه‌ تهیه‌ نسخه‌های‌ اضافی‌ اسناد و مدارک‌ پیمان‌.

2ـ5ـ5. هزینه‌ غذای‌ کارکنان‌ و کارمندان‌ پیمانکار.

2ـ5ـ6. هزینه‌ پذیرایی‌ کارگاه‌.

2ـ5ـ7. هزینه‌های‌ پست‌، مخابرات، ارتباطات، سفر مسوولان کارگاه و هزینه‌های متفرقه‌.

2ـ5ـ8. هزینه‌ تامین‌ وسیله‌ نقلیه‌ برای‌ تدارکات‌ کارگاه‌.

2ـ5ـ9. هزینه‌ فتوکپی‌، چاپ‌، لوازم‌ التحریر و ملزومات‌.

2ـ5ـ10. هزینه‌ آزمایش‌های پیمانکار.

2ـ6. هزینه‌های‌ تهیه‌ مدارک‌ فنی‌ و تحویل‌ کار.

2ـ6ـ1. هزینه‌های‌ تهیه‌ عکس‌ و فیلم‌.

2ـ6ـ2. هزینه‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ کارگاهی‌ (Shop Drawings)، در حد نیاز کار.

2ـ6ـ3. هزینه‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ چون‌ ساخت‌ (As Built Drawings).

2ـ6ـ4. هزینه‌های‌ برنامه‌ ریزی‌ و کنترل‌ پروژه‌.

2ـ6ـ5. هزینه‌های‌ نگهداری‌ عملیات‌ انجام‌ شده‌ تا زمان‌ تحویل‌ موقت‌.

2ـ6ـ6. هزینه‌های‌ مربوط‌ به امور تحویل‌ موقت‌ و تحویل‌ قطعی‌.

توضیح‌ 1) هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ شاغل‌ در تعمیرگاه‌ ماشین‌آلات‌ جزو هزینه‌ ساعتی‌ ماشین‌آلات‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌ هزینه‌ای‌ در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده‌ است‌.

توضیح 2) در طرح‌های‌ تملک دارایی‌های سرمایه‌ای‌، چون‌ هزینه‌های‌ بیمه‌ سهم‌ کارفرما، بیمه‌ بیکاری‌ نیروی‌ انسانی‌ کارگاه، مالیات بر ارزش افزوده‌ و همچنین‌ هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ (برای‌ پیمان‌های‌ مشمول‌)، توسط‌ دستگاه‌های‌ اجرایی‌ از محل‌ اعتبار طرح‌ تأمین می‌شود، هزینه‌ای‌ از بابت‌ آن‌ها در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده‌ است‌.

# پیوست‌ 2. دستورالعمل‌ تجهیز کارگاه‌

1. تعاریف‌

1-1. تجهیز کارگاه‌، عبارت‌ از عملیات‌، اقدامها و تدارکاتی‌ است‌ که‌ باید به صورت‌ موقت‌ انجام‌ شود، تا آغاز و انجام‌ دادن‌ عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌، طبق‌ اسناد و مدارک‌ پیمان‌، میسر شود.

1-2. ساختمان‌های‌ پشتیبانی‌، به ساختمانی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ پشتیبانی‌ عملیات‌ اجرایی‌، مورد بهره‌برداری‌ قرار می‌گیرند، مانند کارگاههای‌ سر پوشیده‌، شامل‌ کارگاههای‌ تاسیساتی‌، آهنگری‌، نجاری‌، آرماتوربندی‌، باطری‌سازی‌، صافکاری‌، نقاشی‌، ساخت‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌ و مانند آن‌، تعمیرگاه‌های‌ سرپوشیده‌ ماشین‌آلات‌،انبارهای‌ سرپوشیده‌، انبار مواد منفجره‌، آزمایشگاه‌ پیمانکار، اتاق‌ محل‌ ترانسفورماتورها و مولدهای‌ برق‌، ایستگاه‌ سوخت‌ رسانی‌ و...

1-3. ساختمان‌های‌ عمومی‌، به ساختمانی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ افراد مستقر در کارگاه‌ و سرویس‌ دادن‌ به آن‌ها، مورد استفاده‌ قرار گیرد، مانند دفاتر کار، نمازخانه‌، مهمانسرا، ساختمان‌های‌ مسکونی‌، غذاخوری‌، آشپزخانه‌، نانوایی‌، فروشگاه‌، درمانگاه‌، رختشویخانه‌، تلفنخانه‌، پارکینگ‌های‌ سرپوشیده‌.

1-4. محوطه‌سازی‌، شامل‌ خیابان‌ بندی‌، سیستم‌ جمع‌آوری‌ و دفع‌ آبهای‌ سطحی‌ و فاضلاب‌، ایجاد خاکریز و کانالهای‌ هدایت‌ آب‌ و تمهیدات‌ دیگر برای‌ حفاظت‌ کارگاه‌ در مقابل‌ سیل‌، فضای‌ سبز، انبارهای‌ روباز، زمین‌های‌ ورزشی‌، پارکینگ‌های‌ روباز، حصارکشی‌، تامین‌ روشنایی‌ محوطه‌، تامین‌ تجهیزات‌ ایمنی‌ و حفاظت‌ و کارهای‌ مشابه‌ است‌.

1-5. منظور از ورودی‌ کارگاه‌، محل‌ یا محل‌هایی‌ از کارگاه‌ است‌ که‌ در آن‌، آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌ مورد نیاز اجرای‌ کار، از سوی‌ کارفرما تامین‌ و تحویل‌ پیمانکار می‌شود. مشخصات‌ ورودی‌ کارگاه‌ برای‌ تامین‌ هر یک‌ از نیازهای‌ پیشگفته‌، در شرایط‌ خصوصی‌ پیمان‌ تعیین‌ می‌شود.

1-6. انبار کارگاه‌، محل‌ یا محل‌هایی‌ از کارگاه‌ است‌ که‌ با توجه‌ به طرح‌ جانمایی‌ تجهیز کارگاه‌، برای‌ نگهداری‌ و حفاظت‌ مصالح‌ و تجهیزات‌ با رعایت‌ دستورالعملهای‌ مربوط‌، از آن‌ها استفاده‌ می‌شود.

1-7. راه‌ دسترسی‌، راهی‌ است‌ که‌ یکی‌ از راه‌های‌ موجود کشور را به کارگاه‌ متصل‌ کند.

1-8. راه‌های‌ سرویس‌، راه‌هایی‌ هستند که‌ برای‌ دستیابی‌ به محل‌ اجرای‌ عملیات‌، احداث‌ شود.

1-9. راه‌های‌ ارتباطی‌، راه‌هایی‌ هستند که‌ معادن‌ مصالح‌، منابع‌ آب‌، محل‌ قرضه‌، انبار مواد منفجره‌ و مانند آن‌ را، به طور مستقیم‌ یا با واسطه‌ راه‌های‌ دیگر، به محل‌ اجرای‌ کار متصل‌ می‌کنند.

1-10. منظور از تامین‌ در شرح‌ ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، فراهم‌ کردن‌ ساختمان‌ها، تاسیسات‌ و ماشین‌آلات‌، به روش‌ احداث‌ یا نصب‌ در کارگاه‌ یا دراختیار گرفتن‌ آن‌هااز امکانات‌ موجود درمحل‌، به صورت‌ خریدخدمت‌ یااجاره‌ و اقدامهای‌مربوط‌ به نگهداری‌ وبهره‌ برداری‌ از آن‌هاست‌.

1-11. برچیدن‌ کارگاه‌، عبارت‌ از جمع‌آوری‌ مصالح‌، تاسیسات‌ و ساختمان‌های‌ موقت‌، خارج‌ کردن‌ مصالح‌، تجهیزات‌، ماشین‌آلات‌ و دیگر تدارکات‌ پیمانکار از کارگاه‌، تسطیح‌، تمیز کردن‌ و در صورت‌ لزوم‌ به شکل‌ اول‌ برگرداندن‌ زمین‌ها و محل‌های‌ تحویلی‌ کارفرما، طبق‌ نظر کارفرماست‌. در کارهای نگهداری با اعلام کارفرما نیازی به برچیدن کارگاه نیست.

2. روش‌ تهیه‌ برآورد هزینه تجهیز کارگاه

به منظور تهیه برآورد هزینه تجهیز کارگاه، مهندس مشاور یا دستگاه برآورد کننده لازم است با نقشه‌ها، مشخصات فنی و حداقل فضاها و تسهیلات مورد نیاز را قبل از ارجاع کار تهیه و ضمیمه این برآورد بنماید.

2ـ1. مهندس‌ مشاور یا واحد تهیه‌ کننده‌ برآورد، باید با توجه‌ به شرایط‌ و نیاز هر کار و همچنین‌، روش‌ انتخاب‌ شده‌ برای‌ اجرای‌ آن‌، اقتصادی‌ترین‌ روش‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ را تعیین‌ و بر مبنای‌ آن‌، هزینه‌های‌ مربوط‌ را طبق‌ ردیف‌های‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ این‌ پیوست‌، بر حسب‌ قیمت‌های‌ محل‌ اجرای‌ کار و با منظور نمودن‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌به‌ صورت‌ مقطوع‌ برآورد کرده‌ و در برابر ردیف‌های‌ مورد نظر، درج‌ کند و چنانچه‌مشخصات‌ ویژه‌ای‌ برای‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ لازم‌ باشد، آن‌ را در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، پیش‌ بینی‌ کند. تجهیز کارگاه، صرفا بر اساس ردیف‌های مندرج در این پیوست و جدول، برآورد می‌شود و اضافه کردن ردیف با هر عنوان از جمله ستاره‌دار مجاز نمی‌باشد.

برای‌ ساختمان‌هایی‌ که‌ احداث‌ می‌شود، ارزش‌ مصالح‌ بازیافتی‌، از هزینه‌ احداث‌ کسر شده‌ و حاصل‌، به عنوان‌ برآورد آن‌ها منظور می‌شود. در مورد ساختمان‌های‌ پیش‌ساخته‌، مانند کاروان‌ها و قطعات‌ پیش‌ ساخته‌ ساختمان‌ها، مانند قابهای‌ فلزی‌، هزینه‌ حمل‌ و نصب‌، استهلاک‌ و سرمایه‌گذاری‌ آن‌ها، در طول‌ اجرای‌ کار محاسبه‌ شده‌ و جزو برآورد هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود. در پیمان‌هایی‌ که‌ از چند رشته‌ فهرست‌بهای‌ واحد استفاده‌ می‌شود، تنها یک‌ فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ برای‌ کل‌ کار تهیه‌ می‌شود.

تبصره) در پیمان‌هایی که مشمول خاتمه  یا فسخ میشوند، ارزش مصالح بازیافتی ساختمان‌های احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به میزان تجهیز انجام شده و سایر شرایط مربوط، بین کارفرما و پیمانکار توافق می‌شود.

2-2. ساختمان‌ها، تاسیسات‌ و راه‌هایی‌ که‌ در برآورد هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود، به صورت‌ موقت‌ و برای‌ دوره‌ نگهداری در نظر گرفته‌ می‌شود.

2ـ3. نحوه‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌ کارگاه‌ در دوره‌ پیمان یا نگهداری، باید در شرایط‌ خصوصی‌ پیمان‌، مشخص‌ شود. چنانچه‌ برای‌ انتقال‌ آب‌، برق‌، گاز و برقراری‌ ارتباط‌ مخابراتی‌، از شبکه‌ سراسری‌ یا محلی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌، لوله‌کشی‌، کانال‌کشی‌ و کابل‌کشی‌، برای‌ دوره‌ پیمان لازم‌ باشد، باید چگونگی‌ انجام‌ دادن‌ آن‌ در شرایط‌ خصوصی‌ پیمان‌، پیش‌بینی‌ شود.

2-4. چنانچه‌ کارفرما در نظر داشته‌ باشد تدارک‌ برق‌ رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ را به عهده‌ بگیرد، هزینه آن‌، شامل‌ نصب‌ ترانسفورماتور و متعلقات‌ آن‌، کابل‌کشی‌ از برق‌ شبکه‌ تا ورودی‌ کارگاه‌، تعرفه‌های‌ ثابت‌ برق‌ (دیماند) و هزینه‌های‌ انشعاب‌ و اشتراک‌ برق‌ و سایر کارهای‌ مشابه‌ است‌، تعهدات‌ کارفرما در این‌ زمینه‌، به طور مشخص‌ در شرایط‌ خصوصی‌ پیمان‌ درج‌ می‌شود و هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود. چنانچه‌ تدارک‌ برق‌ رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ برآورد و پس‌ از کسر هزینه‌های‌ قابل‌ برگشت‌ در پایان‌ کار، باقیمانده‌ جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ پیش‌بینی‌ می‌شود.

2-5. در صورتی‌ که‌ کارفرما در نظر دارد تامین‌ آب‌رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ یا احداث‌ چاه‌ آب‌ را به عهده‌ بگیرد، در حالت‌ استفاده‌ از شبکه‌ عـمومی‌ آب‌ که‌ کـارهای‌ آن‌، شـامل‌ اجـرای‌ خط‌ انتقال‌ آب‌ از شبـکه‌ تا ورودی‌ کارگـاه‌، هزینه‌های‌ اشتراک‌ و انشعاب‌ آب‌ و سایر کارهایمشابه‌ است‌، یا احداث‌ چاه‌ عمیق‌ یا نیمه‌ عمیق‌ و هزینه‌های‌ برداشت‌ آب‌، تعهدات‌ کارفرما در این‌ زمینه‌، در شرایط خصوصی پیمان‌ کارهای مشابه درج‌ می‌شود و هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. چنانچه‌ تدارک‌ آب‌رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ یا احداث‌ چاه‌ آب‌، به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ پس‌ از کسر هزینه‌های‌ قابل‌ برگشت‌ در پایان‌ کار، جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود.

2-6. چنانچه‌ برای‌ دسترسی‌ به کارگاه‌ در دوره‌ اجرا نیاز به راه‌ دسترسی‌ باشد، باید چگونگی‌ احداث‌ آن‌ در شرایط‌ خصوصی‌ پیمان‌ پیش‌بینی‌ شود. در صورتی‌ که‌ براساس‌ شرایط خصوصی پیمان‌ احداث‌ راه‌ دسترسی‌ به عهده‌ کارفرما باشد، هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. در حالتی‌ که‌ احداث‌ راه‌ دسترسی‌ به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ با استفاده‌ از فهرست‌بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ راه‌، راه‌آهن و باند فرودگاه و راه‌آهن محاسبه‌ و به صورت‌ مقطوع‌ در برآورد هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ پیش‌بینی‌ می‌شود.

2-7. با وجود این‌ که‌ طبق‌ شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌، تامین‌ زمین‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ به عهده‌ کارفرماست‌، چنانچه‌ کارفرما در نظر داشته‌ باشد تمام‌ یا قسمتی‌ از زمین‌ تجهیز کارگاه‌ توسط‌ پیمانکار تامین‌ شود، باید تامین‌ زمین‌ از سوی‌ پیمانکار را در شرایط‌ خصوصی‌ پیمان‌ پیش‌ بینی‌ کرده‌ و هزینه‌ اجاره‌ آن‌ را جزو برآورد هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور کند.

2-8. به‌ استثنای‌ تعهداتی‌ که‌ در این‌ فهرست‌ بها و شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌ در مورد تجهیز کارگاه‌ به عهده‌ کارفرماست‌ گذاشته‌ شده‌ است‌، هر نوع‌ تسهیلات‌ دیگری‌ که‌ کارفرما در نظر دارد برای‌ تجهیز کارگاه‌ در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آنرا در شرایط‌ خصوصی‌ پیمان‌ پیش‌ بینی‌ کند.

2-9. هزینه‌ تجهیز تعمیرگاههای‌ ماشین‌آلات‌ در هزینه‌ ساعتی‌ ماشین‌آلات‌، در ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود.

2-10. هزینه‌ آب‌ و برق‌ مصرفی‌ برای‌ اجرای‌ کار، در بهای‌ واحد ردیف‌ها در فصل‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.

2ـ11. هزینه‌ غذای‌ کارمندان‌ پیمانکار در کارگاه‌، در هزینه‌ بالاسری‌ (هزینه‌های‌ مستمر کارگاه‌)‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌. در کارهایی‌ که‌ لازم‌ است‌ پیمانکار هزینه ‌یا کمک‌ هزینه‌هایی‌ برای‌ تامین‌ غذای‌ کارگران‌ به عهده بگیرد، این‌ هزینه‌ جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.

2-12. در کارهایی‌ که‌ تامین‌ غذای‌ کارمندان‌ کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌، در کارگاه‌ ضروری‌ است‌، شمار استفاده‌ کننده‌ از غذا، در شرایط‌ خصوصی‌ پیمان‌ تعیین‌ می‌شود، و هزینه‌ آن‌ به طور مقطوع‌ برآورد و جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود.

2-13. به هیچ وجه پیش‌بینی‌ هزینه‌ تامین‌ وسیله‌ نقلیه‌ مورد نیاز کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌ توسط‌ پیمانکار، در برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار مجاز نیست‌.

2-14.نقشه و مشخصات ساختمانهای دفاتر و محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، در اسناد ارجاع کار درج شده و هزینه اجرای آنها با توجه به نقشههای اجرایی و مشخصات تعیین شده، به صورت مقطوع برآورد و جزء هزینههای تجهیز کارگاه منظور میشود.

2ـ15. جمع‌ مبالغ‌ مقطوع‌ هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ تا حداکثر معادل 2 درصد مبلغ برآورد مجاز است.

3. شرایط‌ کلی‌

3-1. پیمانکار موظف‌ است‌ بی‌درنگ‌ پس‌ از تحویل‌ کارگاه‌، با توجه‌ به‌فهرست‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تجهیز، طرح‌ جانمایی‌ تجهیز کارگاه‌ را تهیه‌ کرده‌ و پس‌ از تایید مهندس‌ مشاور، آن‌ را مبنای‌ تجهیز کارگاه‌ قرار دهد.

3-2. کارفرما با توجه‌ به‌ روش‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اسناد ومدارک‌ پیمان‌ برای‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌، پیمانکار را به دستگاههای‌ اجرایی‌ و سازمان‌های‌ دولتی‌ برای‌ گرفتن‌ انشعاب‌ آب‌، برق‌، گاز و تلفن‌ و یا گرفتن‌ مجوز احداث‌ چاه‌ عمیق‌ یا نیمه‌عمیق‌ و موارد مشابه‌، برای‌ استفاده‌ موقت‌ در دوره‌ ساختمان‌، معرفی‌ می‌کند.

3ـ3. پیمانکار موظف‌ است‌ عملیات‌ تجهیز کارگاه‌ را، در مدت‌ زمان‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌، با توجه‌ به شرایط‌ منطقه‌، در حد متعارف‌ به انجام‌ برساند. در مواردی‌ که‌ مشخصات‌ فنی‌ اجرایی‌ ویژه‌ای‌، برای‌ عملیات‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ در اسناد و مدارک‌ پیمان‌ درج‌ شده‌ باشد، پیمانکار ملزم‌ به‌رعایت‌ آن‌ است‌.

3-4. تعهدات‌ کارفرما در زمینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در حدی‌ که‌ در اسناد و مدارک‌ پیمان‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، انجام‌ می‌شود. تجهیز مازاد بر موارد یا مبالغ‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در پیمان‌ که‌ مورد نیاز انجام‌ کار است‌، به عهده و ‌هزینه‌ پیمانکار است. چنانچه‌ طبق‌ شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌، مبلغ‌ پیمان‌ افزایش پیدا کند، مبلغ‌ مقطوع‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ تغییر نمی‌کند و هزینه‌ تجهیزاضافی‌، تنها برای‌ قیمت‌ جدید (موضوع‌ تبصره‌ بند 2 دستورالعمل‌ نحوه‌ استفاده‌ از قیمت‌های‌ پایه‌ در تعیین‌ قیمت‌ جدید)، قابل‌ اعمال‌ است‌.

3-5. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در صورت‌ تامین‌ هر یک‌ از ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، با توجه‌ به مفاد بند 4، تا سقف‌ مبلغ‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در ردیف‌های‌ مربوط‌، اعمال‌ می‌شود.

3ـ6. پیمانکار، موظف‌ است‌ به هزینه‌ خود، ساختمان‌ها و تاسیسات‌ موقت‌ کارگاه‌ را که‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ احداث‌ می‌کند، در برابر حوادث‌ اتفاقی‌، مانند آتش‌سوزی‌ و سیل‌، بیمه‌ کند.

3-7. ساختمان‌ها و تاسیسات‌ مربوط‌ به تجهیز کارگاه‌ که‌ در زمین‌های‌ تحویلی‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، باید پس‌ از انجام‌ کار برچیده‌ شوند. تجهیزات‌، و مصالح‌ بازیافتی‌ تجهیز کارگاه‌ (به استثنای‌ تجهیز انجام‌ شده‌ توسط‌ کارفرما)، متعلق‌ به پیمانکار است‌. به جز ساختمان‌ها و قطعات‌ پیش‌ ساخته‌، چنانچه‌ ساختمان‌ها و تاسیسات‌ تجهیز کارگاه‌ که‌ توسط‌ پیمانکار در زمین‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، مورد نیاز کارفرما باشد، بهای‌ مصالح‌ بازیافتی‌ آن‌ها، بر اساس‌ نرخ‌ متعارف‌ روز با توافق‌ دو طرف‌ تعیین‌ و به حساب طلب پیمانکار منظور می گردد که در این صورت ساختمان‌ها و تاسیسات‌ یاد شده‌، به کارفرما واگذار می‌شود.

4- نحوه محاسبه هزینه

4-1. هزینه‌ هر یک‌ از ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، به تناسب‌ پیشرفت‌ عملیات‌ مربوط‌ به همان ردیف تجهیز و برچیدن کارگاه، محاسبه‌ شده‌ و در صورت‌‌وضعیت‌ها درج‌ می‌شود.

تبصره‌) هزینه‌ ردیف‌هایی‌ که‌ تامین‌ آن‌ها به صورت‌ خرید خدمت‌ یا اجاره‌ انجام‌ می‌شود، چنانچه‌ مربوط‌ به بخشی‌ از کار باشد، به تناسب‌ پیشرفت ‌آن ‌بخش‌ از کار محاسبه‌ می‌شود و در صورتی ‌که ‌به ‌کل ‌کار مربوط‌ شود، به ‌تناسب‌ پیشرفت‌ عملیات ‌موضوع‌ پیمان‌، محاسبه‌ و اعمال ‌می‌شود.

4ـ2. هزینه‌ تجهیز کارگاه‌، پس‌ از احتساب‌ تخفیف‌ یا اضافه‌ پیشنهادی‌ پیمانکار، در صورت‌‌وضعیت‌ها منظور می‌شود.

4ـ3. هزینه‌ برچیدن‌ کارگاه در صورت اعلام عدم نیاز کارفرما‌، پس‌ از اتمام‌ عملیات‌ و برچیدن‌ کارگاه‌، در صورت‌‌وضعیت‌ منظور می‌شود.

فهرست ردیفهای تجهیز کارگاه

| شماره | شرح | واحد | مبلغ ( ریال) |
| --- | --- | --- | --- |
| 420101 | تأمین و تجهیز محل سکونت کارمندان افراد متخصص پیمانکار. | مقطوع |  |
| 420102 | تأمین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار | مقطوع |  |
| 420103 | تأمین و تجهیز ساختماهای اداری و دفاتر کار پیمانکار | مقطوع |  |
| 420201 | تأمین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران | مقطوع |  |
| 420202 | تأمین لباس کار کفش و کلاه حفاظتی کارگران | مقطوع |  |
| 420203 | تأمین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه | مقطوع |  |
| 420204 | تأمین غذای کارمندان مهندسی مشاور، کارفرما و آزمایشگاه | مقطوع |  |
| 420301 | تأمین ساختمانهای پشتیبانی و تجهیز انبارهای سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه | مقطوع |  |
| 420302 | تأمین و تجهیز ساختمانهای عمومی، بجز ساختمانهای مسکونی و اداری و دفاتر کار | مقطوع |  |
| 420303 | محوطه سازی | مقطوع |  |
| 420401 | تأمین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه | مقطوع |  |
| 420402 | تأمین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه | مقطوع |  |
| 420403 | تأمین سیستم های مخابراتی داخل کارگاه | مقطوع |  |
| 420404 | تأمین سیستم های گاز رسانی در داخل کارگاه | مقطوع |  |
| 420501 | تأمین راه دسترسی | مقطوع |  |
| 420502 | تأمین راه های سرویس | مقطوع |  |
| 420503 | تأمین راه های ارتباطی ریلی برای اتصال دپوی بالاست و سایر موارد مشابه | مقطوع |  |
| 420601 | تأمین ایاب و ذهاب کارگاه | مقطوع |  |
| 420602 | تأمین سیستم های مخابراتی در مسیر اجرای پروژه | مقطوع |  |
| 420701 | بارگیری ، حمل و باراندازی ماشین آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس | مقطوع |  |
| 420801 | بیمه تجهیز کارگاه | مقطوع |  |
| 420901 | برچیدن کارگاه | مقطوع |  |