فهرست بهای واحد پایه رشته سیستم علائم الکتریکی خطوط ریلی

رسته راه و ترابری

سال 1404

| شماره صفحه | فهرست مطالب |
| --- | --- |

دستورالعمل کاربرد	1

کلیات	4

فصل اول : حفاری و عملیات خاکی و ابنیه	5

فصل دوم :کابل کشی محوطه	9

فصل سوم: تابلو‌های توزیع کوچک و بزرگ (DB و DC)	12

فصل چهارم: چراغهای علائمی	14

فصل پنجم: ماشین سوزن	16

فصل ششم: سیستم‌های تراک و بلاک	18

فصل هفتم: سیستم‌های کنترل قطار	20

فصل هشتم: منابع تغذیه	22

فصل نهم: سیستم اینترلاکینگ و تجهیزات داخل اتاق	24

فصل دهم: کابل ریزی و مونتاژ الکتریکی داخل اتاق	26

فصل یازدهم: سیستم‌های کنترل ترافیک	28

فصل دوازدهم: طراحی	30

فصل سیزدهم: تست و راه اندازی	32

فصل چهاردهم: کارهای عمومی	34

پیوست‌ 1. شرح‌ اقلام‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌	36

پیوست 2. ضریب منطقه	38

پیوست 3. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌	39

پیوست 4. کارهای جدید	49

# دستورالعمل کاربرد

1. فهرست بهای واحد پایه اجرای علائم الکتریکی خطوط ریلی شامل، این دستورالعمل (دستورالعمل کاربرد)، کلیات، مقدمه فصلها، شرح و بهای واحد ردیفها و پیوستهای بها، به شرح زیر است:

پیوست 1) شرح اقلام هزینه های بالاسری.

پیوست 2) ضریب منطقه ای.

پیوست 3) دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه.

پیوست 4) نحوه عمل برای تعیین قیمتهای جدید پیمانهایی که براساس این فهرست بها منعقد شدهاند.

2. نحوه برآورد هزینه اجرای کار و تهیه فهرست بها و مقادیر

2-1. شرح ردیفهای این فهرست بها، به نحوی تهیه شده است که اقلام عمومی کارهای تامین و نصب سیستمهای مختلف علائم الکتریکی خطوط ریلی را زیر پوشش قرار دهد. در مواردی که مشخصات فنی و اجرایی ویژه ای مورد نیاز کار باشد، که اقلام کارهای آن با شرح ردیفهای این فهرست بها تطبیق نکند، شرح ردیف مناسب برای آن اقلام، تهیه و در انتهای گروه مربوط، با شماره ردیف جدید درج می‌شود. این ردیفها، با علامت ستاره مشخص شده و به عنوان ردیف ستاره دار نامیده می شوند. بهای واحد ردیـفهای ستاره دار، با روش تجزیه قیمت، محاسبه و در برابـر ردیف مورد نـظر درج میشود. هرگاه دستورالعملی برای ردیفهای ستاره دار مودر نیاز باشد، متن لازم تهیه و به انتهای مقدمه فصل مربوط با شماره جدید اضافه میشود. سقف مبلغ کل برآورد ردیف های ستاره دار حداکثر تا 15% مبلغ کل برآورد کار مجاز می باشد.

2-2. در این فهرست بها، به منظور سهولت دسترسی به ردیفهای مورد نیاز و امکان درج ردیفهای جدید در آینده، ردیفهای هر فصل باتوجه به ماهیت آنها، به گروهها یا زیر فصلهای جداگانه ای با شماره مشخص تفکیک شده است. شماره ردیفهای فهرست بها، شامل شش رقم است که به ترتیب از سمت چپ، دو رقم اول شماره فصل، دو رقم بعدی شماره گروه یا زیر فصل و دو رقم آخر به شماره ردیف در هر گـــروه یا زیـر فصل اختصاص داده شده است.

2-3. برای هر یک از اقلامی که در کلیات یا مقدمه فصلها بهای آنها به صورت درصدی از بهای واحد ردیف یا ردیفهایی، یا روش دیگر، تعیین شده است، باید ردیف جداگانهای با شماره و شرح منــاسب در گـروه مـربوط پیـش بینی شود و بـهای واحـد آن که به روش تعـیین شده محاسبه می گردد، در مقابل ردیف یاد شده درج شود. در این حالـت این اقـلام ردیـفهای پایـه محسوب می شوند.

2-4. شرح و بهای واحد ردیفهای غیر پایه موضوع بند 2-1 (اقلام ستاره دار) و بهای واحد ردیفهای غیر پایه موضوع بند 2-3، باید هنگام بررسی برآورد هزینه اجرای کار، به تصویب دستگاه اجرایی برسد.

2-3-1. در کارهایی‌ که‌ از طریق مناقصه عمومی واگذار می‌شود، چنانچه جمع‌ مبلغ‌ برآورد ردیف‌های‌ ستاره‌دار‌، نسبت‌ به جمع‌ مبلغ‌ برآورد ردیف‌های‌ فهرست‌بها (پایه‌ و غیرپایه‌) بدون اعمال‌ هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در این رشته‌، بیشتر از سی (30) درصد باشد، لازم است دستگاه‌ اجرایی‌ قبل‌ از انجام‌ مناقصه‌‌، شرح‌ و بهای‌ واحد تمامی ردیف‌های‌ ستاره‌دار‌ در آن‌ رشته‌ را، پس از تصویب، همراه‌ با تجزیه‌ قیمت‌ مربوط‌، به دبیرخانه شورای‌ عالی‌ فنی‌ در سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال‌ دارد تا پس‌ از رسیدگی‌ و تصویب‌ توسط‌ شورای‌ عالی‌ فنی‌، (بر اساس دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف‌های ستاره‌دار) ملاک‌ عمل‌ قرار گیرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود یا ترک تشریفات مناقصه واگذار می‌شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده (15) و ده (10) درصد خواهد بود.

2-5. هنگام تهیه برآورد، به جمع بهای واحد ردیفهای این فهرست بها و ردیفهای غیرپایه مربوط به آن، ضریبها و هزینه های زیر، طبق روش تعیین شده در بند 2 – 6 اعمال میشود.

2-5-1. ضریب‌ بالاسری طرح‌های عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه ناشی از انحصار فرآیند مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 30/1، و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 20/1 می‌باشد. ضریب بالاسری طرح‌های غیرعمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه  ناشی از انحصار فرآیند مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 41/1، و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) واگذار می‌شوند، برابر 30/1 می‌باشد. شرح‌ اقلام‌ ضریب بالاسری‌ به عنوان‌ راهنما در پیوست‌ 1 درج‌ شده‌ است.

2-5- 2. ضریب منطقهای، مطابق پیوست 2.

2-5-3. هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق دستورالعمل پیوست 3.

2-5-4. ضرایب بالاسری، اقلا ستاره‌دار و تجهیز و برچیدن کارگاه بطور خلاصه در جدول الف آمده است.

جدول الف

| فهرست بها |  | سقف درصد تجهیز و برچیدن کارگاه | حد اقلام ستاره دار (درصد) |  |  | ضریب بالاسری طرح های عمرانی |  | ضریب بالاسری طرح های غیرعمرانی |  | ضریب بالاسری فصول خرید |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رسته | رشته |  | مناقصه عمومی | مناقصه محدود | ترک تشریفات | مناقصه یا انحصار | ترک تشریفات | مناقصه یا انحصار | ترک تشریفات | برابر 14/1 |
| راه و ترابری | راه ، راه آهن و باند فرودگاه | 4 | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | بند 2-7-1 دستورالعمل کاربرد، بند 25 فصل 13 و فصل 22 |
|  | راهداری | 4 | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | بند 2-7-1 دستورالعمل کاربرد |
|  | نگهداری ، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن | 2 | 30 | 15 | 10 | 15/1 | 1/1 | 15/1 | 1/1 | ندارد |
|  | سیستم علائم الکتریکی خطوط ریلی | 4 | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | ندارد |
|  | کارهای دریایی و ساحلی | 6 | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | ندارد |

2-6. برای برآورد هزینه اجرای هر کار، مقادیر اقلام آن، براساس نقشههای اجرایی و مشخصات فنی، محاسبه شده و بر حسب ردیفهای این فهرست بها و ردیفهای غیر پایه مربوط، اندازهگیری می‌شود. فهرستی که شامل شماره، شرح، واحد، بهای واحد، مقدار و مبلغ ردیفها ست، تهیه میشود.

در این فهرست، مبلغ هر ردیف، حاصل ضریب مقدار در بهای آن ردیف است. از جمع مبلغ ردیفهای مربوط به هر فصل، مبلغ فصل و از جمع مبالغ فصلها، جمع مبلغ ردیفهای فهرست بها برای کار مورد نظر، به دست می آید. حسب مورد ضریبهای منطقه ای و بالاسری به جمع مبلغ ردیفها به صورت پی درپی ضرب شده، و هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه، به آن اضافه می شود، نتیجه، برآورد هزینه اجرای کار خواهد بود. به مدارک یاد شده، کلیات، مقدمه فصلها و پیوست 3 ضمیمه شده، مجموعه تهیه شده، به عنوان فهرست بها و مقادیر کار، یا برآورد هزینه اجرای کار، نامیده میشود.

3- مهندس‌ مشاور یا واحد تهیه‌ کننده‌ برآورد باید مشخصات‌ کامل کار‌ و به طور کلی‌ هر نوع‌ اطلاعات که‌ از نظر هزینه عملیات اجرایی مربوط‌ مؤثر بوده‌ و لازم‌ است‌ پیمانکار برای‌ ارائه‌ پیشنهاد قیمت‌ نسبت‌ به آن‌ آگاهی‌ داشته‌ باشد، تهیه‌ و در مشخصات‌ فنی‌ خصوصی‌ و نقشه‌ها درج‌ کند.

# کلیات

1 – مفاد کلیات، مقدمه، فصلها و شرح ردیف‌ها، اجزای غیرقابل تفکیک و مکمل یکدیگر هستند.

2 – شرح ردیف‌ها و شرح درج شده در مقدمه فصلها و کلیات به تنهایی تعیین کننده مشخصات کامل کار نیست، بلکه بهای واحد هر یک از ردیفها در صورتی لحاظ می گردد که کار، طبق نقشه و مشخصات فنی باشد و با مشخصات تعیین شده در این فهرست بها، مطابقت داشته باشد

3- قیمتهای این فهرست بها، متوسط هزینه اجرای کارهای مربوط به نصب علائم الکتریکی خطوط ریلی بوده و شامل هزینه های تامین و به کارگیری نیروی انسانی، ماشین آلات و ابزار و همچنین تامین مصالح مورد نیاز(صرفا در آیتم هایی که در آنها شرح داده شده)، شامل، تهیه، بارگیری، حمل و باراندازی مصالــح، جابه جایی مصالح درکارگاه، اتلاف مصالح، تامین تجهیزات و به طور کلی، اجرای کامل کار است. هزینه تست و راه اندازی (برحسب مورد)، در بهای واحد ردیفهای این فهرست بها پیش بینی شده است.

4 – قیمتهای این فهرست بها، قیمتهای کاملی برای انجام کار، طبق نقشه و مشخصات فنی است. هیچگونه اضافه بهایی بابت بارگیری، حمل، باراندازی و موارد دیگر که اجرای کار را مشکلتر یا مخصوص کند، جز آنچه به صراحت در این فهرست بها برای آن بها یا اضافه بها پیش بینی شده است، تعلق نمی‌گیرد.

5- مبلغ مربوط به ضریب‌های منطقه‌ای، بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، مطابق پیوست‌های مربوط اعمال می‌شود.

6- با نتیجه گیری از مقایسه فصلهای این فهرست بها با یکدیگر، یا مقایسه این فهرست بها با فهرستهای دیگر، یا مقایسه آن با قیمتهای روز یا استناد به تجزیه قیمت، یا هر نوع مقایسه دیگر وجه اضافی بجز آنچه به صراحت تعیین شده است، تعلق نمی‌گیرد.

7- منظور از مشخصات فنی و اجرایی در این فهرست بها، دستورالعمل نصب تجهیزات علائمی تدوین اداره کل ارتباطات و علائم الکتریکی راه آهن می باشد.

8- برحسب مورد، مشخصات فنی خصوصی پیمان، مشخصات تعیین شده در نقشه های اجرایی و دستور کارهاست.

9 – در ردیفهای که نوع سیمان مشخص نشده است، منظور سیمان پرتلند نوع یک است.

10- هزینه بارگیری، حمل و باراندازی مصالح در قیمت ردیفهای این فهرست بها منظور شده است.

11– عملیاتی که پس از انجام کار پوشیده می شود و امکان بازرسی کامل آنها بعداً میسر نیست مانند کابل کشی، ماسه ریزی و آجرچینی و … باید مطابقت آنها با مشخصات فنی و دستورکارها، حین اجرای کار و قبل از پوشیده شدن، با مهندس مشاور، صورت جلسه شود.

12- چنانچه عملیاتی از ردیفهای این فهرست بها قابل استخراج نباشد، به ترتیب می توان از فهرست بهای واحد پایه مورد تائید سازمان برنامه و بودجه کشور در رشته‌های ابنیه، راه باند فرودگاه، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی استفاده نمود.

13- تجهیزات علائمی شامل رله های اینترلاکینگ، سیستم بلاک، تراک، سیگنال، ماشین سوزن، منبع تغذیه، لوازم جوشکاری و کابل علائمی محوطه از سوی کارفرما تامین می گردد و محل تحویل دهی، انبار راه‌آهن جمهوری اسلامی در تهران می باشد. ردیف‌هایی که شامل تامین یا تهیه تجهیزات مورد اشاره در ردیف است، به صراحت در شرح ردیف به این موضوع اشاره شده است.

14- این فهرست‌بها بر مبنای قیمت های سه ماه چهارم سال 1403 محاسبه شده است.

# فصل اول : حفاری و عملیات خاکی و ابنیه

مقدمه

1.ردیف010101 مربوط به کانال کنی و حفاری ماشینی و ردیف 010102 مربوط به کانال کنی و حفاری دستی در خطوط اصلی، فرعی، منهول و… در زمینهای سخت و زیرسازی شده خطوط راه آهن می باشد.

2.ردیف 010103 مربوط به کانالکنی در محل بین دو تراورس می باشد.

3.در ردیف 010103 کلیه عملیات اعم از کانالکنی و کابلکشی و پرکردن کانال بایستی یک روز انجام پذیرد و مسیر کانال کنی نبایستی از محل زیر تراورس یا محل سوزن عبور کند.

4.در ردیفهای 010101 و 010102 و 010103 و 010104 در حین عملیات کانال کنی، بالاست نبایستی به خاک آلوده گردد و در صورت آلودگی بلاست، پیمانکار بدون هیچگونه اضافه بهایی باید نسبت به پاکسازی آن اقدام نماید.

5.تخریب های مربوط به ردیف 010201 شامل تخریب جهت کانال کنی کابل در بخشی از سکو، کف اتاق های علائمی و سایر نقاطی است که در مسیر حفاری باشد(پل، تونل ، گذرگاه و ...).

6.در ردیف 010106 کامپکت کردن کانال بایستی توسط دستگاه و به شکلی انجام شود که تراکم خاک زیرسازی راه آهن حفظ شود.

7.در ردیف 010203 بتن ریزی شامل تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با kg 250 سیمان در هر متر مکعب می باشد.

8.در ردیف 010203 حجم لوله، جزء حجم بتن محاسبه نمیشود.

9.ردیف 010204 بتنریزی شامل اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با kg350 سیمان در هر متر مکعب میباشد.

10.در ردیف 010204 قالب بندی با ابعاد مندرج در مشخصات فنی و اجرایی صورت میپذیرد.

11.در ردیف 010204 تهیه قالب به عهده پیمانکار میباشد.

12.در ردیف 010204 هزینه عملیات قالب بندی بهای واحد آیتم در نظر گرفته شده است.

13.در ردیف 10301 منظور از بالاست برداری، برداشتن بالاست و دپوی آن در محل مشخص می‌باشد که بهای حمل آن در ردیف 010303 منظور شده است.

14.در ردیف 010302 منظور از بالاست ریزی، برگردانـدن بالاسـت از مـحل دپو به محل اولیه میباشد که بهای حمل آن در ردیف 010303 منظور شده است

15.بهای اشاره شده در ردیف 010303 جهت حمل بالاست تا 100 متر و بصورت دستی میباشد و برای مسافتهای بالاتر از 100 متر، به ازای هر 10 متر اضافه طول 5% به بها اضافه خواهد شد.

16.در ردیف 010303 ماکزیمم فاصله قابل قبول برای حمل بالاست 150 متر بوده و برای مسافتهای بیشتر، اضافه بهایی تعلق نمی‌گیرد.

17.بهای اشاره شده در ردیف 010304 جهت حمل خاک تا 110 متر و بصورت دستی می‌باشد و برای مسافتهای بالاتر از 110متر، به ازای هر 10متر اضافه طول 5% به بها اضافه خواهد شد.

18.در ردیف 010304 ماکزیمم فاصله قابل قبول برای حمل خاک 160 متر بوده و برای مسافتهای بیشتر، اضافه بهایی اعمال نخواهد شد.

19.عملیات ردیف 010401 و 010402 شامل: تمیز نمودن و مسطح نمودن داخل کانال، ماسهریزی یکنواخت به ارتفاع 10 سانتیمتر در کف کانال، قرار دادن کابلها بدون خمش به طور موازی در کنار یکدیگر، ماسه ریزی به ارتفاع 10سانتیمتر به طور یکنواخت روی کابل و قراردادن آجر بصورت عرضی و بدون فاصله یا اجرای نوار اخطار می باشد. در محاسبه بهای این آیتم ها قیمت ماسه و آجر و نوار اخطار نیز محاسبه شده است.

20.نوع آجر در ردیف 010401 بایستی از نوع ماسه آهکی به ابعاد آجر فشاری باشد.

21.در ردیف010501 هزینه اتصالات و سایر موارد منظور شده است.

22.در ردیف010502 هزینه عملیات مربوط به جوشکاری، نصب بولت بر روی جداره پل و سایر موارد دیگر منظور شده است.

23.در ردیف 010203بتن مورد نیاز از خارج کارگاه تامین شده و به محل  نصب حمل می‌گردد و یا کارگاه بتن داخل کارگاه نصب علائم برپا می‌گردد.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۷۶۸,۵۰۰ | مترمکعب | کانال کنی و حفاری ماشینی در زمین‌های سخت و زیرسازی شده خطوط راه آهن تا عمق ۲ متر و حمل و تخلیه مواد کنده شده تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و دپوی آن درکنار خط |  | ۰۱۰۱۰۱ |
|  |  | ۲,۵۶۲,۰۰۰ | مترمکعب | کانال کنی و حفاری دستی در زمین‌های سخت و زیرسازی شده خطوط راه آهن تا عمق ۲ متر و حمل و تخلیه مواد کنده شده تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و دپوی آن درکنار خط. |  | ۰۱۰۱۰۲ |
|  |  | ۲,۷۱۸,۰۰۰ | مترمکعب | کانال کنی زیر ریل در محل بین دو تراورس به منظور لوله گذاری جهت عبور کابل |  | ۰۱۰۱۰۳ |
|  |  | ۳,۶۴۷,۰۰۰ | مترمکعب | کانال کنی با کمپرسور در زمین های سنگی و تا عمق ۲ متر و حمل و تخلیه مواد کنده شده تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و دپوی آن درکنار خط. |  | ۰۱۰۱۰۴ |
|  |  | ۲۸۵,۵۰۰ | مترمکعب | ریختن خاک‌ موجود در کنار کانال‌ها همراه با سرند خاک و به صورت لایه لایه به درون کانال‌ها با هر وسیله مکانیکی |  | ۰۱۰۱۰۵ |
|  |  | ۹۱,۷۰۰ | مترمکعب | کامپکت کردن کانال توسط دستگاه تا عمق حداکثر ۱۲۰ سانتی‌متر و با تراکم ۹۰ درصد |  | ۰۱۰۱۰۶ |
|  |  | ۷,۸۱۰,۰۰۰ | مترمکعب | تخریب انواع بتن غیرمسلح با هر عیار سیمان با ضخامت حداکثر ۳۰ سانتی‌متر |  | ۰۱۰۲۰۱ |
|  |  | ۴۶۲,۵۰۰ | مترمربع | تخریب کلی هر نوع آسفالت و اساس قیری به ضخامت تا ۱۰ سانتی‌متر |  | ۰۱۰۲۰۲ |
|  |  | ۱۲,۷۵۳,۰۰۰ | مترمکعب | بتن‌ریزی دور لوله با عیار ۲۵۰ با مصالح شامل تهیه، حمل و اجرای بتن |  | ۰۱۰۲۰۳ |
|  |  | ۱۹,۷۸۳,۰۰۰ | مترمکعب | قالب بندی و بتن‌ریزی فونداسیون با عیار ۳۵۰ با مصالح شامل تهیه، حمل و اجرای بتن در ابعاد ۱٫۵x۲x۲ ‌متر |  | ۰۱۰۲۰۴ |
|  |  | ۱,۱۲۸,۰۰۰ | مترمکعب | بالاست‌برداری و دپوی آن در محلی مشخص |  | ۰۱۰۳۰۱ |
|  |  | ۷۰۵,۰۰۰ | مترمکعب | بالاست‌ریزی از مـحل دپو بالاست به محل اولیه |  | ۰۱۰۳۰۲ |
|  |  | ۱,۰۷۴,۰۰۰ | مترمکعب | حمل بالاست تا ۱۰۰ متر و به صورت دستی |  | ۰۱۰۳۰۳ |
|  |  | ۷۳۷,۵۰۰ | مترمکعب | حمل خاک تا ۱۱۰ متر و به صورت دستی |  | ۰۱۰۳۰۴ |
|  |  | ۴۷۳,۵۰۰ | متر طول | ماسه‌ریزی و آجرچینی زیر و روی کابل، هر کدام به ارتفاع ۱۰ سانتی‌متر با مصالح |  | ۰۱۰۴۰۱ |
|  |  | ۲۹۷,۰۰۰ | متر طول | ماسه‌ریزی و اجرای نوار اخطار زیر و روی کابل، هر کدام به ارتفاع ۱۰ سانتی‌متر با مصالح |  | ۰۱۰۴۰۲ |
|  |  | ۲,۲۲۳,۰۰۰ | مترمربع | دیوارچینی یک ردیف طولی آجر با ملات سیمان و مصالح |  | ۰۱۰۴۰۳ |
|  |  | ۹۷,۹۰۰ | متر | لوله گذاری لوله PE (با فشار ۱۰ بار و قطر ۱۱۰ میلی‌متر) |  | ۰۱۰۵۰۱ |
|  |  | ۴۴۷,۰۰۰ | متر | لوله گذاری لوله فلزی (گالوانیزه با قطر ۱۱۰ میلی‌متر) |  | ۰۱۰۵۰۲ |

# فصل دوم :کابل کشی محوطه

مقدمه

1.در ردیفهای 020101 و 020102 و 020103 عملیات کابلکشی برای انواع کابلهای ولتاژ پایین علائمی، برحسب تعداد رشتهها و برای مسیرهای اصلی و فرعی مدنظر می باشد.

2.در ردیف 020104 عملیات کابلکشی برای کابلهای ولتاژ متوسط 4.8 کیلو ولت 3 رشته(3*10mm^2) برای سیستم بلاک میانی مدنظر می باشد.

3.در ردیف 020104، کابل برق به صورت کابل 3*10 mm2 ، زره دار با زره فولادی گالوانیزه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک و پوشش خارجی پی.وی.سی  برطبق استاندارد  IEC60502-2 می باشد.

4.در ردیف 020105 عملیات کابلکشی فیبر نوری تا 48 کر و تستهای آن مدنظر می باشد.

5.در ردیفهای 020101 و 020102 و 020103و 020104 و 020105 به هنگام کابل کشی باید برای هر قرقره کابل مطابق مشخصات فنی و اجرایی انجام پذیرد و هزینه‌های مربوط به تهیه فرمها در ردیف فوق الذکر منظور گردیده است.

6.در ردیفهای 020101 و 020102 و 020103و 020104 و 020105 هزینه‌های مربوط به حمل کابلها از انبار علائم معرفی شده در قرارداد، اجاره درزین جرثقیلدار، کابلبر و غیره در بهای آیتم منظور شده است.

7.در ردیفهای 020101 و 020102 و 020103و 020104 و 020105 چنانچه در حین کابل کشی و عملیات بعد از آن خساراتی به کابلها متحمل شود، جبران خسارت بر عهده پیمانکار خواهد بود.

8.در ردیفهای 020101 و 020102 و 020103و 020104 و 020105 قراردادن کابلها در کف کانال باید به نحوی صورتگیرد که در صورت پر شدن یکنواخت کف کانال از کابلها، مابقی آنها به صورت ردیفی و منظم بر روی لایه قبلی قرار گیرد.

9.در ردیف 020106 عملیات تست شامل تست اهـمی و تست میگـری بر روی قرقـره کابــــل میباشد.

10.در ردیف 020106 نحوه تست مطابق مشخصات فنی و اجرایی بایستی انجام پذیرد.

11.در ردیفهای 020201 و 020202و 020203و 020204و 020205 و020206و020207 در صورت عدم مفصل بندی صحیح از جانب پیمانکار هیچ اضافه بهایی جهت هزینه تهیه مفـصل و انـجام مفـصل بـندی مجدد به پیمانکار تعلق نمیگیرد.

12.در ردیف 020301جهت زمین نمودن تجهیزات بایستی سیم ارت به کابلشو متصل شده و سپس از طریق کابلشو به محل ارت مربوطه متصل شود.

13.در ردیف 020301 بهای کابلشو منظور شده است.

14.در ردیف 020302 تهیه لوازم جوشکاری در بهای واحد منظور شده است.

15.در ردیف 020303 عملیات شامل لحیم کاری نوار اسکرین کابل به سیم ارت، زدن شرینگ محل لحیم کاری و اتصال سر دیگر سیم ارت از طریق کابلشو به شین ارت میباشد.

16.در ردیف های 020101 الی 020104 مشخصات کابل ها (موسوم به کابل های علائمی) به صورت زیر می باشد:

| تعداد رشته | نوع کابل |
| --- | --- |
| تا 12 رشته | 1Χ4Χ1.4 |
|  | 3Χ4Χ1.4 |
|  | 12Χ1Χ1.4 |
|  | 1Χ4Χ0.9 |
|  | 12Χ1Χ0.9 |
| 12 تا 30 رشته | 5Χ4Χ1.4 |
|  | 21Χ1Χ1.4 |
| 30 رشته به بالا | 33Χ1Χ1.4 |
|  | 40Χ1Χ1.4 |
|  | 56Χ1Χ1.4 |
|  | 65Χ1Χ1.4 |
|  | 10Χ4Χ1.4 |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱۲۰,۵۰۰ | متر طول | کابلکشی تا ۱۲ رشته |  | ۰۲۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۴۶,۵۰۰ | متر طول | کابل‌کشی ۱۲ تا ۳۰ رشته |  | ۰۲۰۱۰۲ |
|  |  | ۱۸۳,۰۰۰ | متر طول | کابل‌کشی ۳۰ رشته به بالا |  | ۰۲۰۱۰۳ |
|  |  | ۱۶۱,۰۰۰ | متر طول | کابل‌کشی کابل برق ۳ رشته ۴٫۸ کیلوولت |  | ۰۲۰۱۰۴ |
|  |  | ۱۱۲,۵۰۰ | متر طول | کابل‌کشی فیبر نوری تا ۴۸ کُر و تست آن |  | ۰۲۰۱۰۵ |
|  |  | ۴۱,۲۰۰ | رشته | تست کابل به صورت تست اهمی و تست میگری |  | ۰۲۰۱۰۶ |
|  |  | ۴,۵۱۰,۰۰۰ | مجموعه | اجرای مفصل‌بندی حرارتی کابل تا ۱۲ رشته و تست آن بدون تامین مصالح |  | ۰۲۰۲۰۱ |
|  |  | ۳,۷۵۱,۰۰۰ | مجموعه | اجرای مفصل‌بندی رزینی کابل تا ۱۲ رشته و تست آن بدون تامین مصالح (مفصل سه راهه) |  | ۰۲۰۲۰۲ |
|  |  | ۵,۰۱۱,۰۰۰ | مجموعه | اجرای مفصل‌بندی حرارتی کابل ۱۲ تا ۳۰ رشته و تست آن بدون تامین مصالح |  | ۰۲۰۲۰۳ |
|  |  | ۷,۰۳۲,۰۰۰ | مجموعه | اجرای مفصل‌بندی حرارتی کابل ۳۰ رشته به بالا و تست آن بدون تامین مصالح |  | ۰۲۰۲۰۴ |
|  |  | ۱۱,۲۴۵,۰۰۰ | مجموعه | اجرای مفصل‌بندی حرارتی کابل برق ۳ رشته ۴٫۸ کیلو ولت و تست آن بدون تامین مصالح |  | ۰۲۰۲۰۵ |
|  |  | ۵,۶۲۵,۰۰۰ | مجموعه | اجرای مفصل‌بندی رزینی کابل برق ۳ رشته ۴٫۸ کیلوولت و تست آن بدون تامین مصالح |  | ۰۲۰۲۰۶ |
|  |  | ۳,۲۰۶,۰۰۰ | رشته | اجرای مفصل‌بندی حرارتی کابل فیبر نوری و تست آن بدون تامین مصالح |  | ۰۲۰۲۰۷ |
|  |  | ۵,۰۶۴,۰۰۰ | رشته | نصب پیگتل، فرم بندی و شماره گذاری آن بدون تامین مصالح |  | ۰۲۰۲۰۸ |
|  |  | ۳۵۱,۵۰۰ | عدد | زمین نمودن تجهیزات محوطه توسط شین ارت با تامین مصالح |  | ۰۲۰۳۰۱ |
|  |  | ۲۰۰,۵۰۰ | عدد | زمین نمودن تجهیزات محوطه توسط جوشکاری به ریل |  | ۰۲۰۳۰۲ |
|  |  | ۳۴۰,۰۰۰ | رشته | زمین نمودن کابل‌ها به شین ارت توسط سیم ارت با تامین مصالح |  | ۰۲۰۳۰۳ |

# فصل سوم: تابلو‌های توزیع کوچک و بزرگ (DB و DC)

مقدمه

1.در ردیفهای این فصل، منظور از تابلو‌های توزیع کوچک (DB) و تابلو‌های توزیع بزرگ (DC)، باکس‌هایی میباشند که جهت توزیع کابلکشی در محوطه مورد استفاده قرار می گیرد.

2.در ردیفهای 030101 و 030102 منظور از تابلو‌های توزیع کوچک (DB)، باکسهایی شامل سه ستون ترمینال و تابلو‌های توزیع بزرگ (DC) شامل پنچ ستون ترمینال می باشد. در صورتیکه از باکسهایی به غیر از باکسهای مذکور استفاده شود به نسبت ستونهای ترمینال بکار رفته در آن، از قیمت این آیتم کسر و یا به آن اضافه میگردد.

3.در ردیف های 030101 و 030102 منظور از حمل، انتقال تجهیزات از محل انبار کارگاه در ایستگاه مورد نظر یا کارگاه بتن کارگاه، به محل نصب تجهیزات مطابق با نقشه های فنی(کنار ریل راه آهن و در محدوده علائمی ایستگاه) می باشد. در محاسبه بهای در نظر گرفته شده برای این آیتمها، هزینه اجاره وانت، جرثقیل لاستیکی یا ریلی و زمان مسدودی لازم متناسب با نوع عملیات در نظر گرفته شده است.

4.در ردیف 030301 سرسیمبندی بر روی ترمینال بوده و شامل نصب لیبل و شماره سیم و فرم بندی سیم ها درون باکس DB یا DC می باشد.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲,۰۲۷,۰۰۰ | عدد | حمل و نصب DB از انبار کارگاه در ایستگاه مورد نظر تا محل نصب آن |  | ۰۳۰۱۰۱ |
|  |  | ۲,۵۳۶,۰۰۰ | عدد | حمل و نصب DC از انبار کارگاه در ایستگاه مورد نظر تا محل نصب آن |  | ۰۳۰۱۰۲ |
|  |  | ۱۶,۴۸۸,۰۰۰ | عدد | شمع کوبی و اجرای کامل پایه DB/DC با تامین مصالح |  | ۰۳۲۷۰۱ |
|  |  | ۳۲۷,۵۰۰ | عدد | سر سیم بندی و فرم بندی داخل DB، DC با تامین مصالح |  | ۰۳۲۸۰۱ |

# فصل چهارم: چراغهای علائمی

مقدمه

1.در آیتم های 040101 و 040102 حمل فونداسیون ها از محل قالب های فونداسیون ها تا محل هر یک از چراغها طبق نقشه علائمی ایستگاه می باشد. در این ردیف هزینه‌های اجاره جرثقیل (اعم از لاستیکی و ریلی) منظور گردیده است. اگر فنداسیون در محل نصب سیگنال آماده شده باشد این آیتم قابل استناد نیست، اما اگر فنداسیون در محلی خارج از محل نصب چراغ(داخل کارگاه) باشد، این آیتم می‌تواند مدنظر قرار گیرد.

2.ردیف های 040201 و 040202 شامل مونتاژ مکانیکی چراغ مطابق مشخصات فنی و اجرایی و حمل و نصب آن بر روی فوندانسیون چراغ میباشد.

3.منظور از ردیف 040203 حمل چراغ اضطراری تا محل چراغهای علائمی و مونتاژ آن بر روی چراغهای مذکور میباشد.

4.بهای تنظیم فوکوس و شدت روشنایی پس از روشن شدن چراغها در ردیفهای040201و  040202 و 040203 منظور شده است.

5.بهای تعویض لنزهای چراغ( درصورت لزوم ) در ردیفهای 040201 و 040202 و 040203 منظور شده است.

6.در ردیفهای 040201 و 040202 و 040203 محل حمل از انبار علائم معرفی شده در قرارداد تا محلهای مورد نظر، طبق نقشه های علائمی منحصر به قرارداد می باشد.

7.ردیف 040301 شامل حمل ونصب پایه جعبه اتصالات (JB) درمحل های تعیین شده طبق نقشه علائمی ایستگاه، نصب JB برروی پایه، کابل کشی بین JB و چراغ، نصب ترانس ها در داخل JB و سایر موارد طبق مشخصات فنی و اجرایی میباشد.

8.بهای تنظیم ولتاژ خروجی ترانسهای تعبیه شده در DB چراغ در ردیف 040301 منظور شده است.

9.در ردیف‌های 040401 و 040402 عملیات شمع کوبی بجای اجرای فوندانسیون بتونی جهت پایه چراغهای علائمی پبیشبینی شده که مطابق با مشخصات فنی و اجرایی صورت میگیرد.

10.در ردیف‌های 040401 و 040402 هزینه جوشکاری صفحات و میلههای مربوطه جهت اجرای کامل پایه سیگنال دیده شده است.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۶,۰۰۳,۰۰۰ | عدد | حمل و نصب فونداسیون چراغ پایه کوتاه از دپوی محل ساخـت به محل نصـب |  | ۰۴۰۱۰۱ |
|  |  | ۹,۳۳۳,۰۰۰ | عدد | حمل و نصب فونداسیون چراغ پایه بلند از دپوی محل ساخـت به محل نصـب |  | ۰۴۰۱۰۲ |
|  |  | ۴,۵۵۹,۰۰۰ | عدد | حمل و نصب چراغ پایه کوتاه |  | ۰۴۰۲۰۱ |
|  |  | ۱۰,۳۲۲,۰۰۰ | عدد | حمل و نصب چراغ پایه بلند |  | ۰۴۰۲۰۲ |
|  |  | ۱,۸۰۶,۰۰۰ | عدد | حمل و نصب و مونتاژ چراغ اضطراری |  | ۰۴۰۲۰۳ |
|  |  | ۷,۷۵۳,۰۰۰ | عدد | حمل و نصب و مونتاژ جعبه اتصالات (JB) چراغ و کابل کشی به چراغ |  | ۰۴۰۳۰۱ |
|  |  | ۲۷,۳۴۲,۰۰۰ | عدد | شمع کوبی و اجرای کامل پایه چراغ پایه بلند |  | ۰۴۰۴۰۱ |
|  |  | ۲۰,۸۱۶,۰۰۰ | عدد | شمع کوبی و اجرای کامل پایه چراغ پایه کوتاه |  | ۰۴۰۴۰۲ |
|  |  | ۵۲,۰۱۴,۰۰۰ | عدد | حمل و نصب چراغ دروازه‌ای دو خطه |  | ۰۴۰۴۰۳ |
|  |  | ۸۶,۶۸۸,۰۰۰ | عدد | حمل و نصب چراغ دروازه‌ای سه خطه |  | ۰۴۰۴۰۴ |
|  |  | ۶,۰۲۴,۰۰۰ | عدد | حمل و نصب چراغ دیواری، حمل از انبار کارگاه تا محل اجرا |  | ۰۴۰۴۰۵ |

# فصل پنجم: ماشین سوزن

مقدمه

1.ردیف 050101 شامـــل حمل کامل ماشین سوزن، نصب شــاسی ماشین سوزن بر روی تراورس، بریدن تراورس، عایق بندی میله های مربوطه، نصب ماشین سوزن بر روی شاسی، نصب میله های کشش و دتکتور و تنظیم آنان و نصب سایر متعلقات ماشین سوزن به همراه کلیه سرسیم بندی های مربوطه و کلیه تستهای لازم طبق مشخصات فنی و اجرایی میباشد.

2.در ردیف 050101 بهای تهیه لوله خرطومی جهت عبور کابل به داخل ماشین سوزن منظور شده است.

3.در ردیفهای 050201 و 050202 چنانچه سوراخکاری بجز 17 و 24 انجام گردد، بهای آن به عنوان بهای جدید محاسبه و منظور میشود.

4.منظـــور از ســوراخکاری در ردیفهای 050201 و 050202 سوراخکاری عمودی بر روی تیغههای سوزن میباشد.

5.در ردیفهای 050201 و 050202 بهای تهیه مته و تهیه دریل مربوطه منظور شده است.

6.در ردیف 050302 منظور حمل، نصب و مونتاژ باکس هیتر سوزن همراه با نصب کلید، سنسور و کنتاکتور های مربوطه میباشد.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱۵,۹۱۵,۰۰۰ | دستگاه | حمل و نصب ماشین سوزن به طور کامل، حمل از انبار کارگاه تا محل اجرا |  | ۰۵۰۱۰۱ |
|  |  | ۳,۱۳۷,۰۰۰ | عدد | سوراخ‌کاری با مته ۱۷ |  | ۰۵۰۲۰۱ |
|  |  | ۳,۴۴۱,۰۰۰ | عدد | سوراخ‌کاری با مته ۲۴ |  | ۰۵۰۲۰۲ |
|  |  | ۹,۴۷۴,۰۰۰ | دستگاه | حمل و نصب هیتر سوزن به تیغه های سوزن، حمل از انبار کارگاه تا محل اجرا |  | ۰۵۰۳۰۱ |
|  |  | ۵,۷۸۵,۰۰۰ | عدد | حمل و نصب و مونتاژ باکس هیتر سوزن، حمل از انبار کارگاه تا محل اجرا |  | ۰۵۰۳۰۲ |

# فصل ششم: سیستم‌های تراک و بلاک

مقدمه

1.کلیه عملیات در ردیفهای این فصل مطابق مشخصات فنی و اجرایی صورت می پذیرد.

2.در ردیفهای 060101 و 060102 و 060103 چنانچه سوراخکاریهایی بجز موارد ذکر شده انجام گردد، بهای آن به عنوان بهای جدید محاسبه و منظور میشود.

3.منظور از سوراخکاری، در ردیفهای 060101 و 060102 و 060103 سوراخکاری افقی بر روی انواع ریل میباشد.

4.در ردیفهای 060101 و 060102 و 060103 بهای مته و تهیه دریل مربوطه منظور شده است.

5.در ردیف 060201 بهای تهیه دستگاه برش ریل و کلیه لوازم مربوطه منظور شده است.

6.در ردیف 060301 بهای کلیه عملیات مانند شل نمودن پابندها و سایر اتصالات ریل به تراورس در محل عایق بندی و سپس محکم نمودن آنها پس از پایان عملیات با حضور ناظرین خط، منظور شده است.

7.در ردیف 060306 جوشکاری توسط قالب و پودر جوش انجام میشود. بهای ردیف بدون در نظر گرفتن هزینه پودر جوش منظور شده است.

8.ردیف 060306 جوشکاری کابل بر کابل(جوش وسط) را نیز را در بر میگیرد.

9.ردیف 060401 شامل حمل و نصب پایه جعبه اتصالات (JB) در محلهای تعیین شده طبق نقشه علائمی ایستگاه، نصب جعبه اتصالات (JB) بر روی پایه، نصب TU و سایر متعلقات در داخل جعبه اتصالات (JB)، مونتاژ کلیه سیمها و کابلهای مربوطه و سایر موارد مطابق مشخصات فنی و اجرایی میباشد.

10.ردیف 060402 شامل حمل و نصب پایه جعبه اتصالات (JB) در محل مربوطه، نصب JB بر روی پایه، نصب کارتهای الکترونیکی در داخل JB به همراه مونتاژ و سر سیم بندی کلیه قطعات میباشد.

11.در ردیف 060501 بهای لوله خرطومی و هزینه عبور کابلهای آن تا محل جعبه اتصالات (JB) محور شمار منظور شده است.

12.در ردیف 060501 سنسورها به صورت زوج بوبین میباشند.

13.در ردیف 060501 بهای تهیه شابلون مورد نیاز منظور شده است.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۸۱۵,۰۰۰ | عدد | سوراخ‌کاری با مته ۷ |  | ۰۶۰۱۰۱ |
|  |  | ۹۰۸,۰۰۰ | عدد | سوراخ‌کاری با مته ۱۳ |  | ۰۶۰۱۰۲ |
|  |  | ۲,۶۷۹,۰۰۰ | عدد | سوراخ‌کاری با مته ۳۳ |  | ۰۶۰۱۰۳ |
|  |  | ۶,۰۶۳,۰۰۰ | عدد | برش ریل از هر نوع |  | ۰۶۰۲۰۱ |
|  |  | ۲,۹۴۹,۰۰۰ | عدد | عایق بندی ریل |  | ۰۶۰۳۰۱ |
|  |  | ۱۲۷,۵۰۰ | متر | نصب S باند،U باند، شورت‌باند و سایر باندها |  | ۰۶۰۳۰۲ |
|  |  | ۷۱۴,۰۰۰ | عدد | نصب کابلهای گیرنده و فرستنده تراک |  | ۰۶۰۳۰۳ |
|  |  | ۵۰,۷۰۰ | عدد | بست زدن کابل‌های تراک |  | ۰۶۰۳۰۴ |
|  |  | ۱۵۳,۰۰۰ | عدد | نصب سیم ریل‌باند |  | ۰۶۰۳۰۵ |
|  |  | ۵۴۱,۰۰۰ | عدد | جوشکاری کابل به ریل |  | ۰۶۰۳۰۶ |
|  |  | ۲,۸۲۰,۰۰۰ | عدد | حمل و نصب و مونتاژ جعبه اتصالات (JB) تراک، حمل از انبار کارگاه تا محل اجرا |  | ۰۶۰۴۰۱ |
|  |  | ۴,۸۳۲,۰۰۰ | عدد | حمل و نصب و مونتاژ جعبه اتصالات (JB) محورشمار، حمل از انبار کارگاه تا محل اجرا |  | ۰۶۰۴۰۲ |
|  |  | ۲,۵۹۱,۰۰۰ | عدد | حمل و نصب سنسور محور‌شمار، حمل از انبار کارگاه تا محل اجرا |  | ۰۶۰۵۰۱ |

# فصل هفتم: سیستم‌های کنترل قطار

مقدمه

1.آیتم 070101 شامل نصب و اجرای انواع مگنت بر روی انواع تراورسهای بتونی یا چوبی می باشد.

2.در قیمت آیتم 070101 مصالح و لوازم مورد نیاز جهت اجرای کار نیز لحاظ شده است.

3.در آیتم 070102 منظور هر دو نوع بالیز اکتیو و پسیو میباشد.

4.در آیتم 070201 منظور حمل، نصب، شمع کوبی، جوشکاری، سوراخکاری و کلیه عملیات لازم جهت نصب کانکس سیستم بلاک میانی میباشد.

5.در آیتم 070301 هزینه ماشین آلات لازم جهت حمل و نصب ترانسفورماتور و سایر تجهیزات درون بلاک منظور شده است.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱۸,۵۷۰,۰۰۰ | عدد | نصب مگنت |  | ۰۷۰۱۰۱ |
|  |  | ۴,۲۴۶,۰۰۰ | عدد | نصب بالیز |  | ۰۷۰۱۰۲ |
|  |  | ۱۲۷,۰۹۰,۰۰۰ | عدد | شمع‌کوبی و نصب کانکس سیستم بلاک میانی |  | ۰۷۰۲۰۱ |
|  |  | ۳۰,۴۷۹,۰۰۰ | مجموعه | نصب تابلو و تجهیزات توزیع نیروی سیستم بلاک میانی در کانکس |  | ۰۷۰۳۰۱ |
|  |  | ۱۷۹,۳۹۶,۰۰۰ | ست | نصب سیستم ATC Onboard بر روی لکوموتیو |  | ۰۷۰۴۰۱ |

# فصل هشتم: منابع تغذیه

مقدمه

1.در ردیف 080101 تهیه سکوی باطری بایستی از نبشی 6 باشد و در بهای این آیتم هزینه تــهیه نبشــــی ها و اسکلت بندی آن و سایر لوازمات مورد نیاز دیگر منظور شده است.

2.در ردیف 080101 ابعاد سکوی باطری متناسب با ابعاد باطری خانه که طبق نقشه مربوطه بایستی اجرا شود.

3.در ردیف 080101 سکوی باطری بایستی توسط رنگ روغنی، رنگ آمیزی شود که هزینه آن در بهای واحد این آیتم منظور شده است.

4.ردیفهای 080201 و 080202 و 080203 شامل حمل باطریها از محل انبار علائم تا سکوهای باطری دراطاق باطری خانه می باشد. نصب اتصالات قطبهای باطری و گریسکاری محلهای اتصال و سایر موارد طبق مشخصات فنی و اجرایی میباشد.

5.ردیف 080301 شامل حمل راکهای تغذیه اعم از شارژر، رکتیفایر، اینورتر، تابلو توزیع و تثبیت آنان در محل مربوطه با اندازه حداقل 42 یونیت، کابل کشی لازم جهت برقراری اتصالات بین راکهای تغذیه به همراه کلیه سرسیم بندیهای مربوطه میباشد.

6.در ردیف 080301 چناچه ظرفیت مجموعه کمتر از 20KVA باشد به نسبت کاهش توان از بهای این ردیف کسر خواهد شد.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱۲,۴۲۵,۰۰۰ | عدد | حمل و نصب سکوی باتری و تراز کردن آن، حمل از انبار کارگاه تا محل اجرا |  | ۰۸۰۱۰۱ |
|  |  | ۳۰۷,۵۰۰ | سلول | حمل، نصب، جاگذاری و مونتاژ اتصالات باتری(تا ۷۰ آمپر ساعت) ، حمل از انبار کارگاه تا محل اجرا |  | ۰۸۰۲۰۱ |
|  |  | ۳۵۶,۵۰۰ | سلول | حمل، نصب، جاگذاری و مونتاژ اتصالات باتری(از ۷۰ تا ۱۲۰آمپر ساعت)، حمل از انبار کارگاه تا محل اجرا |  | ۰۸۰۲۰۲ |
|  |  | ۶۷۵,۵۰۰ | سلول | حمل، نصب، جاگذاری و مونتاژ اتصالات باتری(از ۱۲۰ آمپر ساعت به بالا)، حمل از انبار کارگاه تا محل اجرا |  | ۰۸۰۲۰۳ |
|  |  | ۱۱۲,۰۰۰ | لیتر | آماده‌سازی الکترولیت، پر‌کردن و آب‌گیری باتری‌ها |  | ۰۸۰۲۰۴ |
|  |  | ۲۱,۴۲۳,۰۰۰ | دستگاه | حمل، نصب و مونتاژ راک تغذیه |  | ۰۸۰۳۰۱ |

# فصل نهم: سیستم اینترلاکینگ و تجهیزات داخل اتاق

مقدمه

1.ردیف 090101 شامل راکهای تراک، بلاک، RTU، راک رله و راک CTC و.... که جهت نصب احتیاج به سازه مکانیکی دارند، میباشد. این ردیف مربوط به سیستم اینترلاکینگ رله ای می باشد.

2.در ردیف 090101 هزینه عملیات مربوط به نصب سازه اعم از سوراخکاری کف و دیوارها، نصب انواع بولتها، مونتاژ مکانیکی سازه و نصب ایزولاتورهای نصب پیلر، کلمپ، IDF وسایر موارد دیگر در بهای واحد منظور شده است.

3.ردیف 090102 شامل راکهای تراک، بلاک، RTU، راک رله و راک CTC و سایر راکها که جهت نصب احتیاج به نرده کشی دارند میباشد. این ردیف مربوط به سیستم اینترلاکینگ الکترونیکی می‌باشد.

4.در ردیف 090102 کلیه عملیات مربوط به نرده کشی اعم از سوراخکاری کف و دیوارها، نصب انواع بولتها، مونتاژ مکانیکی سازه و نصب ایزولاتورها و سایر موارد مطابق مشخصات فنی و اجرایی بوده و هزینه‌های آنان در بهای واحد منظور شده است.

5.ردیف 090103 شامل حمل و نصب و مونتاژ راک با سازه های مکانیکی مانند راکCT  و یا هر راک دیگری که اجزای آن در محل به هم متصل و تشکیل یک راک می دهند، میباشد. این ردیف مربوط به سیستم اینترلاکینگ رله ای می باشد.

6.ردیف 090201 شامل نصب انواعMAJOR GROUP, MINIGROUP گروپ سوزن گروپ تغذیه و هر نوع گروپ دیگر میباشد.

7.در ردیف 090202 نصب کلید اعم از کلیدهای MCB، کلید سوزن و کلید چاقوی میباشد.

8.ردیف 090301 شامل کلیه امور لازم جهت نصب پانل( نصب بولت، لدر و …) و تهیه و نصب گلند می باشد.

9.در ردیف 090302 بهای انجام سوراخکاریهای لازم جهت تثبیت پانل محور شمار به پانل بهره برداری و یا سایر مکانهای منظور شده است.

10.در ردیف 090303 عملیات سوراخکاری، ایجاد داکت بتنی، نصب بولت، و سایر موارد در بهای آیتم منظور شده است.

11.ردیف 090401 شامل حمل نصب و جمع آوری دستگاههای سیمولیشن تراک، بلاک و محور‌ شمار، لامپ بورد و سایر موارد میباشد.

12.بهای ردیف 090301 و 090302 و 090303 و 090401 بدون در نظر گرفتن هزینه سر سیم بندیهای مربوطه میباشد.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲۴,۲۷۳,۰۰۰ | دستگاه | حمل و نصب راک همراه با سازه های مکانیکی، حمل از انبار کارگاه تا محل اجرا |  | ۰۹۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۲,۱۳۵,۰۰۰ | دستگاه | حمل و نصب راک همراه با نرده‌بندی، حمل از انبار کارگاه تا محل اجرا |  | ۰۹۰۱۰۲ |
|  |  | ۴۷,۰۵۰,۰۰۰ | دستگاه | حمل، نصب و مونتاژ راک با سازه‌های مکانیکی، حمل از انبار کارگاه تا محل اجرا |  | ۰۹۰۱۰۳ |
|  |  | ۳۳۳,۰۰۰ | عدد | نصب گروپ رله و انواع گروپ‌های دیگر |  | ۰۹۰۲۰۱ |
|  |  | ۳۸۸,۰۰۰ | عدد | نصب کلید با هر اندازه |  | ۰۹۰۲۰۲ |
|  |  | ۱۶۷,۵۰۰ | عدد | نصب کارت‌های الکترونیکی با هر اندازه |  | ۰۹۰۲۰۳ |
|  |  | ۸,۲۳۰,۰۰۰ | عدد | حمل و نصب پانل نمایشگر خطا |  | ۰۹۰۳۰۱ |
|  |  | ۵,۲۶۷,۰۰۰ | عدد | حمل و نصب پانل محورشمار |  | ۰۹۰۳۰۲ |
|  |  | ۱۹,۵۸۵,۰۰۰ | عدد | حمل و نصب پانل بهره‌برداری رله‌ای |  | ۰۹۰۳۰۳ |
|  |  | ۱۱,۷۵۱,۰۰۰ | عدد | حمل و نصب پانل بهره‌برداری الکترونیکی |  | ۰۹۰۳۰۴ |
|  |  | ۱۰,۵۳۴,۰۰۰ | عدد | حمل، نصب و جمع‌آوری دستگاه سیمولیشن |  | ۰۹۰۴۰۱ |

# فصل دهم: کابل ریزی و مونتاژ الکتریکی داخل اتاق

مقدمه

1.ردیف 100101 شامل عملیات کابلکشی انواع کابل در محلهایی اعم از درون داکت، روی نرده، روی سینی کابل، روی کلمپ و سایر موارد انجام میپذیرد.

2.در ردیف 100101 بهای تهیه نخ فرم و اجرای فرم دهی کابل منظور شده است.

3.ردیف 100102 شامل سوراخکاری، نصب بولت، اتصال جونیت و سایر موارد میباشد.

4.در ردیف 100201 عملیات فرم دهی و سرسیم بندی بر روی ترمینال بایستی مطابق با مشخصات فنی و اجرایی انجام پذیرد.

5.ردیف 100202 شامل مارکینگ نقشه، اجرای جمپرینگ با انواع سیمها همراه با لحیم کاری و فرم دهی برای انواع راکها میباشد.

6.ردیف 100203 شامل عملیات بر روی فرتایل یا پانل یا تک بلاک به همراه فرم دهی سیمها وسایر موارد میباشد.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱۰۷,۰۰۰ | متر طول | کابل‌کشی و فرم‌دهی کابل روی نردبان کابل |  | ۱۰۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۳,۵۲۹,۰۰۰ | متر طول | تهیه، حمل و نصب سینی کابل با هر عرض، حمل از انبار کارگاه تا محل اجرا |  | ۱۰۰۱۰۲ |
|  |  | ۵۳,۸۰۰ | رشته | فرم‌دهی و سرسیم‌بندی |  | ۱۰۰۲۰۱ |
|  |  | ۱۰۱,۵۰۰ | عدد | جمپرینگ با انواع سیم‌ها همراه با لحیم‌کاری و فرم‌دهی |  | ۱۰۰۲۰۲ |
|  |  | ۷۴,۰۰۰ | رشته | مونتاژ و لحیم‌کاری سیم |  | ۱۰۰۲۰۳ |
|  |  | ۱۰۹,۵۰۰ | رشته | سرسیم‌بندی، لحیم‌کاری و تست کانکتور |  | ۱۰۰۲۰۴ |
|  |  | ۵۹,۸۰۰ | عدد | نصب یا اتصال کانکتورها |  | ۱۰۰۲۰۵ |
|  |  | ۶۵,۲۰۰ | رشته | سرسیم بندی و فرم بندی داخل OT |  | ۱۰۰۲۰۶ |
|  |  | ۱۴,۱۸۸,۰۰۰ | متر طول | ایجاد داکت پیش‌ساخته بتونی با مقاومت ۳۵۰ به ابعاد ۲۵×۳۰ سانتی‌متر با درب مناسب |  | ۱۰۰۳۰۱ |
|  |  | ۵۳,۲۰۰ | متر طول | حمل و نصب داکت پلاستیکی با هر عرض، جهت عبور کابل داخل اتاق |  | ۱۰۰۳۰۲ |
|  |  | ۲۴۰,۰۰۰ | متر طول | حمل و نصب داکت پلاستیکی با هر عرض، جهت عبور کابل محوطه به داخل OT |  | ۱۰۰۳۰۳ |

# فصل یازدهم: سیستم‌های کنترل ترافیک

مقدمه

1.در تمامی آیتمهای مندرج در این فصل بهای کابل کشی های لازم منظور نشده است و بهای کابلکشی ها مطابق فصل دهم محاسبه می گردد.

2.ردیف 110101 شامل حمل و نصب مودم، روتر و …. و اتصال کانکتورهای آن میباشد.

3.ردیف 110102 هر یونیت یک عدد محاسبه می گردد.

4.ردیف 110102 شامل کلیه عملیات مربوط به حمل و نصب یونیت مانند حمل یونیت، برش کف کاذب، سوراخکاری، نصب انواع بولت و … میباشد.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۶,۲۸۷,۰۰۰ | عدد | نصب واحدهای ارتباطی CTC |  | ۱۱۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۸,۱۷۸,۰۰۰ | عدد | حمل و نصب هر بخش پانل CTC، حمل از انبار کارگاه تا محل اجرا |  | ۱۱۰۱۰۲ |
|  |  | ۱۰,۳۷۱,۰۰۰ | عدد | نصب و راه اندازی نرم‌افزار میز اپراتوری CTC همراه با تست |  | ۱۱۰۱۰۳ |

# فصل دوازدهم: طراحی

مقدمه

1.در کلیه آیتمهای مندرج در این فصل، طراحی شامل تجهیزات تراک، بلاک و محور شمار، تغذیه، اینترلاکینگ رله ای، RTU و سایر موارد میباشد.

2.در کلیه آیتمهای این بخش هزینه مربوط به استخدام کارشناس فنی جهت انجام مراحل طراحی منظور شده است.

3.در تمامی آیتمهای این فصل منظور از خطوط، خطوط اصلی علائمی میباشد.

4.منظور از طراحی در این فصل، طراحی سیستم علائم الکتریکی و کلیه های نقشه های فنی مربوطه(اعم از Outdoor و Indoor) جهت علائمی کردن خطوط یا بخشی از خطوط غیر علائمی ایستگاه میباشد.

5.در آیتم 120106 منظور از طراحی بلاک، طراحی بلاک یک خطه در طرفین ایستگاه میباشد.

6.در آیتم 120107 منظور از طراحی چراغ، طراحی یکی از انواع چراغهای علائمی میباشد.

7.منظور از طراحی در آیتم های 120105 و 120106 و120107 و 120108 طراحی کلیه های نقشه های فنی مورد نیاز(اعم از Outdoor و Indoor) جهت اضافه نمودن یک المان علائمی به نقشه علائمی موجود یک ایستگاه میباشد.

8.در آیتم 120109 منظور اضافه نمودن یک مسیر اصلی یا مانور به Rout Table ایستگاه جدا از اضافه شدن یک تجهیز میباشد.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲,۰۴۶,۹۵۳,۰۰۰ | ایستگاه | طراحی علائم ایستگاه‌ها تا ۳خط (دو بلاکه) |  | ۱۲۰۱۰۱ |
|  |  | ۲,۷۵۵,۵۱۸,۰۰۰ | ایستگاه | طراحی علائم ایستگاه‌های ۴ تا ۶خط (دو بلاکه) |  | ۱۲۰۱۰۲ |
|  |  | ۳,۳۴۵,۹۸۴,۰۰۰ | ایستگاه | طراحی علائم ایستگاه‌های ۶ تا ۱۰ خط (دوبلاکه) |  | ۱۲۰۱۰۳ |
|  |  | ۴,۳۶۱,۹۶۱,۰۰۰ | ایستگاه | طراحی علائم ایستگاه بالای ۱۰خط (دو بلاکه) |  | ۱۲۰۱۰۴ |
|  |  | ۵۵,۱۱۲,۰۰۰ | عدد | طراحی تراک |  | ۱۲۰۱۰۵ |
|  |  | ۸۲,۱۱۰,۰۰۰ | عدد | طراحی بلاک |  | ۱۲۰۱۰۶ |
|  |  | ۳۱,۴۹۳,۰۰۰ | عدد | طراحی چراغ |  | ۱۲۰۱۰۷ |
|  |  | ۳۵,۴۳۰,۰۰۰ | عدد | طراحی ماشین‌سوزن |  | ۱۲۰۱۰۸ |
|  |  | ۱۹,۶۸۲,۰۰۰ | عدد | طراحی مسیر اصلی، مانوری |  | ۱۲۰۱۰۹ |

# فصل سیزدهم: تست و راه اندازی

مقدمه

1.در کلیه آیتمهای مندرج در این فصل تست و راه اندازی شامل تست تجهیزات تراک، بلاک و محور شمار، تغذیه، اینترکینگ اعم از الکترونیکی و رله ای، RTU و سایر موارد میباشد.

2.در کلیه آیتمهای این بخش هزینه مربوط به استخدام کارشناس فنی جهت انجام مراحل تست منظور شده است.

3.در تمامی آیتمهای این فصل منظور از خطوط، خطوط اصلی علائمی میباشد.

4.تست و راه انــدازی سیستم علائم، امور مربوط به تغییر طـراحی احـتمالی و امور کارشناسی مربوطه را در بر میگیرد.

5.تست سیستم اینترلاکینگ رله ای شامل تستهای سرد مانند تست جمپرینگ و تستهای گرم مانند Selection table test, locking table test , panel true, route section plan test, final test , Break test و سایر موارد میباشد.

6.تست سیستم های اینترلاکینگ الکترونیکی شامل چک کردن کلیه باسهای ارتباطی، Diagnose , Route section plan، نرم افزار اپراتوری، I/O، بخشهای واسطه، Final test و سایر موارد میباشد.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۶۹۳,۱۶۴,۰۰۰ | ایستگاه | تست و راه‌اندازی ایستگاه‌ها تا ۳ خط (دو بلاکه) |  | ۱۳۰۱۰۱ |
|  |  | ۹۵۴,۶۵۲,۰۰۰ | ایستگاه | تست و راه‌اندازی ایستگاه‌های ۴ تا ۶ خط (دو بلاکه) |  | ۱۳۰۱۰۲ |
|  |  | ۱,۱۲۸,۷۴۳,۰۰۰ | ایستگاه | تست و راه‌اندازی ایستگاه‌های ۶ تا ۱۰ خط (دو بلاکه) |  | ۱۳۰۱۰۳ |
|  |  | ۱,۳۹۰,۲۵۱,۰۰۰ | ایستگاه | تست و راه‌اندازی ایستگاه‌های بالای ۱۰ خط (دو بلاکه) |  | ۱۳۰۱۰۴ |
|  |  | ۳۷۷,۳۲۸,۰۰۰ | عدد | تست و راه‌اندازی تجهیزات CTC در داخل ایستگاه |  | ۱۳۰۱۰۵ |
|  |  | ۱۲,۶۶۵,۰۰۰ | عدد | تست و راه‌اندازی تراک |  | ۱۳۰۱۰۶ |
|  |  | ۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | عدد | تست و راه‌اندازی بلاک |  | ۱۳۰۱۰۷ |
|  |  | ۹,۲۸۳,۰۰۰ | عدد | تست و راه‌اندازی چراغ |  | ۱۳۰۱۰۸ |
|  |  | ۱۲,۳۷۴,۰۰۰ | عدد | تست و راه‌اندازی ماشین‌سوزن |  | ۱۳۰۱۰۹ |
|  |  | ۲,۴۶۸,۰۰۰ | عدد | تست و راه‌اندازی مسیر اصلی، مانوری |  | ۱۳۰۱۱۰ |

# فصل چهاردهم: کارهای عمومی

مقدمه

1.در ردیف 140201 عمق چاه ارت 15 متر بوده و به ازای کاهش هر متر طول 3 درصد از بهای آن کسر خواهد شد.

2.در ردیف 140201 حداقل قطر چاه ارت یک متر می باشد.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۷,۲۷۵,۰۰۰ | عدد | حمل و نصب تابلوی محدوده ایستگاه، حمل از انبار کارگاه تا محل اجرا |  | ۱۴۰۱۰۱ |
|  |  | ۹۵,۴۱۳,۰۰۰ | حلقه | حفر چاه ارت یا مش ارت با لوازم مربوطه اتصال زمین، شامل یک عدد صفحه مسی به ابعاد ۳۰۰×۳۰۰×۳ میلی‌متر، با پیچ و مهره و بست‌های لازم، ۶۰۰ کیلوگرم پودر کاهنده مقاومت خاک با چاه کنی تا عمق ۱۵ متر در هر نوع زمین جز زمین سنگی به همراه دریچه بازدید پلی اتیلن چاه ارت بدون شینه مسی و مقره |  | ۱۴۰۲۰۱ |
|  |  | ۳,۰۳۹,۰۰۰ | تن | بارگیری و حمل تجهیزات با هر وسیله تا ۳۰ کیلومتر از محل بارگیری در هر نوع جاده و تخلیه آنها با هر وسیله در محل‌های تعیین شده |  | ۱۴۰۳۰۱ |
|  |  |  | تن- کیلومتر | حمل تجهیزات در هر نوع جاده با هر وسیله مازاد بر ۳۰ کیلومتر |  | ۱۴۰۳۰۲ |
|  |  | ۵۲۶,۵۰۰ | واگن - کیلومتر | حمل تجهیزات با واگن از محل بارگیری در ایستگاه راه آهن تا محل اجرای پروژه |  | ۱۴۰۴۰۱ |

# پیوست‌ 1. شرح‌ اقلام‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌

هزینه‌ بالاسری‌، به‌ طور کلی‌ به هزینه‌ بالاسری‌ عمومی‌ و هزینه‌ بالاسری‌ کار، به‌ شرح‌ زیر تفکیک‌ می‌شود.

1. هزینه‌ بالاسری‌ عمومی‌

این‌ هزینه‌ از نوع‌ هزینه‌هایی‌ است‌ که‌ نمی‌توان‌ آن‌ها را به کار مشخصی‌ مربوط‌ کرد، مانند هزینه‌های‌ درج‌ شده‌ در زیر :

1ـ1. هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ دفتر مرکزی‌، شامل‌ نیروی‌ انسانی‌ مدیریت‌ شرکت‌، دفتر فنی‌،اموراداری‌ ومالی‌، تدارکات‌ و خدمات‌.

1ـ2. هزینه‌ بیمه‌های‌ عمومی‌ و حق‌ بیمه‌ کارکنان‌ دفتر مرکزی‌ (سهم‌ کارفرما)، به انضمام‌ هزینه‌ بیمه‌ بیکاری‌ کارکنان‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ3. هزینه‌ وسایل‌ نقلیه‌ دفتر مرکزی‌ و هزینه‌های‌ ایاب‌ و ذهاب‌ که‌ توسط‌ کارمندان‌ یا مدیران‌، با وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ انجام‌ می‌شود.

1ـ4. هزینه‌ سرمایه‌ گذاری‌ یا اجاره‌ محل‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ5. هزینه‌ نگهداری‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ6. هزینه‌ استهلاک‌ وسایل‌ دفتری‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ7. هزینه‌ آب‌، برق‌، و سوخت‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ8. هزینه‌ مخابرات‌ و پست‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ9. هزینه‌ پذیرایی‌ و آبدارخانه‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ10. هزینه‌ لوازم‌ التحریر و ملزومات‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ11. هزینه‌ فتوکپی‌ و چاپ‌ نقشه‌ در دفتر مرکزی‌.

1ـ12. هزینه‌ تهیه‌ اسناد، برای‌ شرکت‌ در مناقصه‌ها.

1ـ13. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ شرکت‌ در مناقصه‌ها.

1ـ14. هزینه‌های‌ متفرقه‌، شامل‌ هزینه‌های‌ حقوقی‌ و قضایی‌، نشریات‌، عضویت‌ در مجامع‌، و مانند آن‌ها.

1ـ15. هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ برای‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ16. هزینه‌ سرمایه‌ گذاری‌ یا اجاره‌ و هزینه‌های‌ نگهداری‌ و بهره‌برداری‌ از انبار مرکزی‌.

1ـ17. هزینه دستگاهها و تجهیزات رایانه‌ای دفتر مرکزی.

2. هزینه‌ بالا سری‌ کار

این‌ هزینه‌، از نوع‌ هزینه‌هایی‌ است‌ که‌ می‌توان‌ آن‌ را به کار مشخصی‌ مربوط‌ کرد، مانند هزینه‌های‌ درج‌ شده‌ در زیر:

2ـ1. هزینه‌های‌ سرمایه‌ گذاری‌ که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:

2ـ1ـ1. هزینه‌ تنخواه‌ در گردش‌ پیمانکار، با توجه‌ به وجوه‌ پیش‌ پرداخت‌ که‌ نزد پیمانکار است‌.

2ـ1ـ2. هزینه‌ ناشی‌ از وجوه‌ نقدی‌ آن‌ قسمت‌ از حسن‌ انجام‌ کار که‌ نزد کارفرماست‌.

2ـ2. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ها، که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:

2ـ2ـ1. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ انجام‌ تعهدات‌.

2ـ2ـ2. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ پیش‌ پرداخت‌.

2ـ2ـ3. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ وجوه‌ حسن‌ اجرای‌ کار.

2ـ3. هزینه‌ مالیات‌.

2ـ4. سود پیمانکار.

2ـ5. هزینه‌های‌ مستمر کارگاه‌، که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:

2ـ5ـ1. هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ سرپرستی‌ عمومی‌ کارگاه‌، دفتر فنی‌، اداری‌، مالی‌ و تدارکات‌، کمپ‌ و کانتین‌ و خدمات‌ و حفاظت و حراست‌.. همچنین‌، هزینه‌ دستمزد سایر عوامل‌ کارگاه‌ که‌ در قیمت‌ ردیف‌های‌ فهرست‌ بها و هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نشده‌ است‌.

2ـ5ـ2. هزینه‌ نیروی‌ انسانی‌ خدماتی‌ که‌ در اختیار کارفرما و مهندس‌ مشاور برای‌ بازرسی‌ و آزمایش‌ قرار می‌گیرد.

2ـ5ـ3. هزینه‌ سفر مدیران‌ و کارکنان‌ دفتر مرکزی‌ به کارگاه‌ و سایر نقاط‌، برای‌ کار مربوط‌.

2ـ5ـ4. هزینه‌ تهیه‌ نسخه‌های‌ اضافی‌ اسناد و مدارک‌ پیمان‌.

2ـ5ـ5. هزینه‌ غذای‌ کارکنان‌ و کارمندان‌ پیمانکار.

2ـ5ـ6. هزینه‌ پذیرایی‌ کارگاه‌.

2ـ5ـ7. هزینه‌های‌ پست‌، مخابرات، ارتباطات، سفر مسوولان کارگاه و هزینه‌های متفرقه‌.

2ـ5ـ8. هزینه‌ تامین وسیله ایاب و ذهاب کارگاه و وسیله‌ نقلیه‌ برای‌ تدارکات‌ کارگاه‌.

2ـ5ـ9. هزینه‌ فتوکپی‌، چاپ‌، لوازم‌ التحریر و ملزومات‌.

2ـ5ـ10. هزینه‌ آزمایش‌های پیمانکار.

2ـ6. هزینه‌های‌ تهیه‌ مدارک‌ فنی‌ و تحویل‌ کار.

2ـ6ـ1. هزینه‌های‌ تهیه‌ عکس‌ و فیلم‌.

2ـ6ـ2. هزینه‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ کارگاهی‌ (Shop Drawings)، نظیر آبروها و سایر ابنیه تیپ

2ـ6ـ3. هزینه‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ چون‌ ساخت‌ (As Built Drawings).

2ـ6ـ4. هزینه‌های‌ برنامه‌ ریزی‌ و کنترل‌ پروژه‌.

2ـ6ـ5. هزینه‌های‌ نگهداری‌ عملیات‌ انجام‌ شده‌ تا زمان‌ تحویل‌ موقت‌.

2ـ6ـ6. هزینه‌های‌ مربوط‌ به امور تحویل‌ موقت‌ و تحویل‌ قطعی‌.

7-2. هزینه‌های بیمه سهم پیمانکار و بیمه بیکاری نیروی انسانی کارگاه در طرح‌های غیرعمرانی.

توضیح‌ 1) هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ شاغل‌ در تعمیرگاه‌ ماشین‌آلات‌ جزو هزینه‌ ساعتی‌ ماشین‌آلات‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌ هزینه‌ای‌ در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده‌ است‌.

توضیح 2) در طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)‌، چون‌ هزینه‌های‌ بیمه‌ سهم‌ کارفرما، بیمه‌ بیکاری‌ نیروی‌ انسانی‌ کارگاه، توسط‌ دستگاه‌های‌ اجرایی‌ از محل‌ اعتبار طرح‌ تأمین می‌شود، هزینه‌ای‌ از بابت‌ آن‌ها در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده‌ است.

توضیح 3) در طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) و غیرعمرانی‌‌، هزینه‌های‌ مالیات بر ارزش افزوده‌ و همچنین‌ هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ (برای‌ پیمان‌های‌ مشمول‌)، در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده ‌است.

# پیوست 2. ضریب منطقه

1.ضریب منطقهای: قیمتهای درج شده در این فهرست بها، بر مبنای قیمت نیروی انسانی، ماشین آلات، مصالح و حمل، با امکان دسترسی آسان به مصالح و خدمات می باشد. بنابراین جهت جبران هزینههای مضاعف بر پایه توزیع امکانات زیربنایی، شرایط آب و هوایی در سطح کشور، شرایط جغرافیایی، نیروی انسانی و بعد مسافت از مراکز اصلی، ضریب منطقهای به شرح زیر تعیین و در برآورد هزینه اجرای عملیات، منظور می شود.

1-1. ضریبهای منطقه ای مربوط به این فهرست بها که در برآورد هزینه اجرای کار مورد استفاده قرار می گیرد، آخرین ضریب هایی است که تا زمان تهیه برآورد هزینه اجرای کار، در پیوست بخشنامه شماره 69416/94 مورخ 30/04/1394 یا اصلاحیه های بعدی، از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده است. (تا زمان ابلاغ دستورالعمل جدید مبنای ضریب منطقه‌ای در این فهرست بها، ضرائب فهرست‌بهای رشته راه، راه‌آهن و باند فرودگاه خواهد بود)

2-1. در صورتی که نام منطقه محل اجرای پروژه در مناطقی که برای آنها در بخشنامه مذکور و یا اصلاحیه های بعدی ضریب منطقهای تعیین شده، موجود نباشد، ضریب منطقهای شهرستان یا بخشی که پروژه در آن واقع شده است، در برآورد هزینه اجرای عملیات، منظور می شود.

3-1. محدوده جغرافیایی استان، شهرستان و بخش، مطابق آخرین نقشه تقسیمات کشوری منتشر شده توسط وزارت کشور است.

4-1. برای پروژههایی که در مناطق مختلف قرار میگیرند، نظیر پروژههای خطی، ضریب منطقهای براساس میانگین وزنی ضریبهای منطقهای مربوط در مناطق مختلف، با استفاده از رابطه زیر تعیین و در برآورد هزینه اجرای کار، منظور می شود.

R= R1*C1+R2*C2+…+(Rn*Cn)C

R: ضریب منطقه مربوط به هر رشته

C: مبلغ برآورد هزینه اجرای کار مربوط به هر رشته

C1: مبلغ برآورد هزینه اجرای آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن  R1 است.

C2: مبلغ برآورد هزینه اجرای آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن  R2 است.

Cn: مبلغ برآورد هزینه اجرای آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن  Rn است.

# پیوست 3. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌

این‌ دستورالعمل‌، به صورت‌ عمومی‌ و برای‌ استفاده‌ در رشته‌های‌ مختلف‌ تهیه‌ شده‌ است‌، از این‌ رو، در کارهای‌ مربوط‌ به ‌هر رشته‌، باید به ‌تناسب‌ ماهیت‌ و نیاز آن‌ کار، مفاد این‌ دستورالعمل‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد.

1. تعاریف‌

1ـ1. تجهیز کارگاه‌، عبارت‌ از عملیات‌، اقدام‌ها و تدارکاتی‌ است‌ که‌ باید به صورت‌ موقت‌ برای‌ دوره‌ اجرا انجام‌ شود، تا آغاز و انجام‌ دادن‌ عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌، طبق‌ اسناد و مدارک‌ پیمان‌، میسر شود.

1ـ2. ساختمان‌های‌ پشتیبانی‌، به ساختمانی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ پشتیبانی‌ عملیات‌ اجرایی‌، مورد بهره‌برداری‌ قرار می‌گیرند، مانند کارگاه‌های‌ سر پوشیده‌، شامل‌ کارگاه‌های‌ تاسیساتی‌، آهنگری‌، نجاری‌، آرماتوربندی‌، باطری‌سازی‌، صافکاری‌، نقاشی‌، ساخت‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌ و مانند آن‌، تعمیرگاه‌های‌ سرپوشیده‌ ماشین‌آلات‌، انبارهای‌ سرپوشیده‌، انبار مواد منفجره‌، آزمایشگاه‌ پیمانکار، اتاق‌ محل‌ ترانسفورماتورها و مولدهای‌ برق‌، ایستگاه‌ سوخت‌ رسانی‌ و مانند آن.

1ـ3. ساختمان‌های‌ عمومی‌، به ساختمانی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ افراد مستقر در کارگاه‌ و سرویس‌ دادن‌ به آن‌ها، مورد استفاده‌ قرار گیرد، مانند دفاتر کار، نمازخانه‌، مهمان‌سرا، ساختمان‌های‌ مسکونی‌، غذاخوری‌، آشپزخانه‌، نانوایی‌، فروشگاه‌، درمانگاه‌، رختشوی‌خانه‌، تلفن‌خانه‌، پارکینگ‌های‌ سرپوشیده‌.

1ـ4. محوطه‌سازی‌، شامل‌ خیابان‌ بندی‌، سیستم‌ جمع‌آوری‌ و دفع‌ آب‌های‌ سطحی‌ و فاضلاب‌، ایجاد خاکریز و کانال‌های‌ هدایت‌ آب‌ و تمهیدات‌ دیگر برای‌ حفاظت‌ کارگاه‌ در مقابل‌ سیل‌، فضای‌ سبز، انبارهای‌ روباز، زمین‌های‌ ورزشی‌، پارکینگ‌های‌ روباز، حصارکشی‌، تامین‌ روشنایی‌ محوطه‌، تامین‌ تجهیزات‌ ایمنی‌ و حفاظت‌ و کارهای‌ مشابه‌ است‌.

1ـ5. منظور از ورودی‌ کارگاه‌، محل‌ یا محل‌هایی‌ از کارگاه‌ است‌ که‌ در آن‌، آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌ مورد نیاز اجرای‌ کار، از سوی‌ کارفرما تامین‌ و تحویل‌ پیمانکار می‌شود، مگر آن‌که در اسناد و مدارک پیمان، ترتیب دیگری پیش‌بینی شده باشد. مشخصات‌ ورودی‌ کارگاه‌ برای‌ تامین‌ هر یک‌ از نیازهای‌ پیش‌گفته‌، در اسناد و مدارک پیمان‌ تعیین‌ می‌شود.

1ـ6. انبار کارگاه‌، محل‌ یا محل‌هایی‌ از کارگاه‌ است‌ که‌ با توجه‌ به طرح‌ جانمایی‌ تجهیز کارگاه‌، برای‌ نگهداری‌ و حفاظت‌ مصالح‌ و تجهیزات‌ با رعایت‌ دستورالعمل‌های‌ مربوط‌، از آن‌ها استفاده‌ می‌شود.

1-7. راه‌ دسترسی‌، راهی‌ است‌ که‌ یکی‌ از راه‌های‌ موجود کشور را به کارگاه‌ متصل‌ کند.

1ـ8. راه‌های‌ سرویس‌، راه‌هایی‌ هستند که‌ برای‌ دستیابی‌ به محل‌ اجرای‌ عملیات‌، احداث‌ شود.

1ـ9. راه‌های‌ ارتباطی‌، راه‌هایی‌ هستند که‌ معادن‌ مصالح‌، منابع‌ آب‌، محل‌ قرضه‌، انبار مواد منفجره‌ و مانند آن‌ را، به طور مستقیم‌ یا با واسطه‌ راه‌های‌ دیگر، به محل‌ اجرای‌ عملیات‌ متصل‌ می‌کنند.

1ـ10. راه‌ انحرافی‌، راهی‌ است‌، که‌ برای‌ تامین‌ تردد وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ که‌ قبلاً از مسیر موجود انجام‌ می‌شد، اما به علت‌ انجام‌ عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌ قطع‌ شده‌ است‌، احداث‌ شود.

1ـ11. منظور از تامین‌ در شرح‌ ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، فراهم‌ کردن‌ ساختمان‌ها و تاسیسات، به روش‌ احداث‌ یا نصب در  کارگاه‌ یا در اختیار گرفتن‌ آن‌ها از امکانات‌ موجود در محل‌، به صورت‌ خرید خدمت‌ یا اجاره‌ و اقدام‌های ‌مربوط‌ به ‌نگهداری‌ و بهره‌ برداری‌ از آن‌ها می‌باشد‌.

1ـ12. برچیدن‌ کارگاه‌، عبارت‌ از جمع‌آوری‌ مصالح‌، تاسیسات‌ و ساختمان‌های‌ موقت‌، خارج‌ کردن مواد زاید و‌ مصالح‌، تجهیزات‌، ماشین‌آلات‌ و دیگر تدارکات‌ پیمانکار از کارگاه‌، تسطیح‌، تمیز کردن‌ و در صورت‌ لزوم‌ به شکل‌ اول‌ برگرداندن‌ زمین‌ها و محل‌های‌ تحویلی‌ کارفرما، طبق‌ نظر کارفرماست‌.

1-13. طرح جانمایی تجهیزکارگاه، عبارت است از نقشه کلی با درج ابعاد و اندازه‌هایی که محل قرار گرفتن بخش‌های مختلف یک کار را نشان میدهد.

2. روش‌ تهیه‌ برآورد

2ـ1. مهندس‌ مشاور یا واحد تهیه‌ کننده‌ برآورد، باید با توجه‌ به شرایط‌ و نیاز هر کار و همچنین‌، روش‌ انتخاب‌ شده‌ برای‌ اجرای‌ آن‌، اقتصادی‌ترین‌ روش‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ را تعیین‌ و بر مبنای‌ آن‌، هزینه‌های‌  مربوط‌ را طبق‌ ردیف‌های‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ این‌ پیوست‌، بر حسب‌ قیمت‌های‌ محل‌ اجرای‌ عملیات‌ و با منظور نمودن‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌ بر حسب مورد با واحد مقطوع، مترمربع یا مترمربع-ماه برآورد کرده‌ و در برابر ردیف‌های‌  مورد نظر، درج‌ کند. همچنین باید مشخصات فنی و مساحت دفترکارگاهی و مسکن کارگاهی مربوط به کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه را در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، پیش‌ بینی‌ کند. تجهیز کارگاه، صرفاً بر اساس ردیف‌های مندرج در جدول این پیوست، برآورد می‌شود و اضافه کردن ردیف با هر عنوان از جمله ستاره‌دار مجاز نمی‌باشد.

برای‌ ساختمان‌هایی‌ که‌ احداث‌ می‌شود، ارزش‌ مصالح‌ بازیافتی‌، از هزینه‌ احداث‌ کسر شده‌ و حاصل‌، به عنوان‌ برآورد آن‌ها منظور می‌شود. در مورد ساختمان‌های‌ پیش‌ساخته‌، مانند کاروان‌ها و قطعات‌ پیش‌ ساخته‌ ساختمان‌ها، مانند قاب‌های‌ فلزی‌، هزینه‌ حمل‌ و نصب‌، استهلاک‌ و سرمایه‌گذاری‌ آن‌ها، در طول‌ اجرای‌ کار محاسبه‌ شده‌ و جزو برآورد هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود. در پیمان‌هایی‌ که‌ از چند رشته‌ فهرست‌بهای‌ واحد پایه استفاده‌ می‌شود، تنها یک‌ فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ برای‌ کل‌ کار تهیه‌ می‌شود.

2ـ2. ساختمان‌ها، تاسیسات‌ و راه‌های در محدوده کارگاه‌ که‌ در برآورد هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود، به صورت‌ موقت‌ و برای‌ دوره‌ اجرا در نظر گرفته‌ می‌شود. به منظور تقلیل‌ هزینه‌های‌ تجهیز کارگاه‌، با اولویت‌ دادن‌ به اجرای‌ تاسیسات‌ جنبی‌ یا زیربنایی در محدوده کارگاه‌ که‌ در طرح‌ برای‌ دوره‌ بهره‌برداری‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و در دوره‌ اجرا نیاز خواهد بود، از تاسیسات‌ یاد شده‌ به عنوان‌ تجهیز کارگاه‌ استفاده‌ شود و این‌ موضوع‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ شود. در این‌ حالت‌ هزینه‌ آن‌ها با استفاده‌ از فهرست‌های‌ بهای‌ واحد پایه رشته‌ مربوط‌ محاسبه‌ و در برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار منظور می‌شود. چنانچه‌ برای‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز، مخابرات‌ و راه‌های‌ کارگاه‌ یا تامین‌ ساختمان‌های‌ مسکونی‌، اداری‌، پشتیبانی‌ و عمومی‌ یا سایر موارد، از تاسیسات‌ جنبی‌ یا زیربنایی‌ که‌ برای‌ دوران‌ بهره‌برداری‌ از طرح‌ پیش‌ بینی‌ می‌شود استفاده‌ شود، با توجه‌ به اینکه‌ هزینه‌ آن‌ها در ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌، هزینه‌ای‌ برای‌ ایجاد تاسیسات‌ یاد شده‌ در هزینه تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود و صرفاً هزینه نگهداری و بهره‌برداری آن‌ها در زمان اجرا، در هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع منظور می‌شود.

2ـ3. نحوه‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌ کارگاه‌ در دوره‌ اجرا، باید در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، مشخص‌ شود. چنانچه‌ برای‌ انتقال‌ آب‌، برق‌، گاز و برقراری‌ ارتباط‌ مخابراتی‌، از شبکه‌ سراسری‌ یا محلی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌، لوله‌کشی‌، کانال‌کشی‌ و کابل‌کشی‌، برای‌ دوره‌ اجرا لازم‌ باشد، باید چگونگی‌ انجام‌ دادن‌ آن‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، پیش‌بینی‌ شود.

2ـ4. چنانچه‌ کارفرما در نظر داشته‌ باشد تدارک‌ برق‌ رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ را به عهده‌ بگیرد، که‌ کارهای‌ آن‌، شامل‌ نصب‌ ترانسفورماتور و متعلقات‌ آن‌، کابل‌کشی‌ از برق‌ شبکه‌ تا ورودی‌ کارگاه‌، هزینه تعرفه‌های‌ ثابت‌ برق‌ (دیماند) و هزینه‌های‌ انشعاب‌ و اشتراک‌ برق‌ و سایر کارهای‌ مشابه‌ است‌، تعهدات‌ کارفرما در این‌ زمینه‌، به طور مشخص‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ می‌شود و هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود. چنانچه‌ تدارک‌ برق‌ رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ برآورد و پس‌ از کسر هزینه‌های‌ قابل‌ برگشت‌ در پایان‌ کار، باقیمانده‌ بهصورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.

2ـ5. در صورتی‌ که‌ کارفرما در نظر دارد تدارک آب‌رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ یا احداث‌ چاه‌ آب‌ را به عهده‌ بگیرد، در حالت‌ استفاده‌ از شبکه‌ عـمومی‌ آب‌ که‌ کـارهای‌ آن‌، شـامل‌ اجـرای‌ خط‌ انتقال‌ آب‌ از شبـکه‌ تا ورودی‌ کارگـاه‌، هزینه‌های‌ اشتراک‌ و انشعاب‌ آب‌ و سایر کارهای‌ مشابه‌ است‌، یا احداث‌ چاه‌ عمیق‌ یا نیمه‌ عمیق‌ و هزینه‌های‌ برداشت‌ آب‌، تعهدات‌ کارفرما در این‌ زمینه‌، در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ می‌شود و هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. چنانچه‌ تدارک‌ آب‌رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ یا احداث‌ چاه‌ آب‌، به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ برآورد و پس‌ از کسر هزینه‌های‌ قابل‌ برگشت‌ در پایان‌ کار، باقیمانده‌ بصورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.

2ـ6. چنانچه‌ در دوره‌ اجرای کار نیاز به راه‌ دسترسی، راه سرویس یا ارتباطی‌ باشد و بر اساس‌ اسناد ارجاع کار و پیمان،‌ احداث‌ راه‌ مربوط به عهده‌ کارفرما باشد، هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. در حالتی‌ که‌ احداث راه‌‌های مذکور به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ با استفاده‌ از فهرست‌بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ راه، راه‌آهن و باند فرودگاه‌ محاسبه‌ و به صورت‌ مقطوع‌ جزو هزینه‌های تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.

2ـ7. با وجود این‌ که‌ طبق‌ شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌، تامین‌ زمین‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ به عهده‌ کارفرماست‌، چنانچه‌ کارفرما در نظر داشته‌ باشد تمام‌ یا قسمتی‌ از زمین‌ تجهیز کارگاه‌ توسط‌ پیمانکار تامین‌ شود، باید تامین‌ زمین‌ از سوی‌ پیمانکار را در اسناد ارجاع کار و پیمان پیش‌ بینی‌ کرده‌ و هزینه ‌ اجاره‌ آن‌ را به صورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نماید.

2ـ8. به استثنای‌ تعهداتی‌ که‌ در این‌ فهرست‌ بها و شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌ در مورد تجهیز کارگاه‌ به عهده‌ کارفرماست‌، هر نوع‌ تسهیلات‌ دیگری‌ که‌ کارفرما در نظر دارد برای‌ تجهیز کارگاه‌ در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آن‌ را در اسناد ارجاع کار و پیمان پیش‌ بینی‌ کند.

2ـ9. هزینه‌ تجهیز کارگاه‌هایی‌ مانند تاسیساتی‌، آهنگری‌، نجاری‌، آرماتوربندی‌ و ساخت‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌، در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.

2ـ10. هزینه‌ تجهیز تعمیرگاه‌های‌ ماشین‌آلات مانند باطری‌سازی، صافکاری، نقاشی و تعمیرگاه‌های سرپوشیده ماشین‌آلات‌ در هزینه‌ ساعتی‌ ماشین‌آلات‌، در بهای واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ محاسبه شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.

2ـ11. هزینه‌ آب‌ و برق‌ مصرفی‌ برای‌ اجرای‌ کار، در بهای‌ واحد ردیف‌های فصل‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.

2ـ12. هزینه‌ غذای‌ کارکنان پیمانکار در کارگاه‌، در هزینه‌ بالاسری‌ (هزینه‌های‌ مستمر کارگاه‌)‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود. در کارهایی‌ که‌ لازم‌ است‌ پیمانکار هزینه‌ یا کمک‌ هزینه‌هایی‌ برای‌ تامین‌ غذای‌ کارگران‌ تقبل نماید، هزینه آن برآورد و به صورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه،‌ منظور می‌شود.

2ـ13. در کارهایی‌ که‌ تامین‌ غذای‌ کارمندان‌ کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌، در کارگاه‌ ضروری‌ است‌، شمار استفاده‌ کنندگان از غذا، در اسناد ارجاع کار و پیمان تعیین‌ می‌شود و هزینه‌ آن  برآورد و به صورت مقطوع‌ جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود.

2ـ14. پیش‌بینی‌ هزینه‌ تامین‌ وسیله‌ نقلیه‌ مورد نیاز کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌ توسط‌ پیمانکار، در برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار مجاز نیست‌.

2ـ15. هزینه‌ احداث راه‌های‌ انحرافی‌، جزو ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. هزینه عملیات‌ مربوط‌ به احداث راه‌های‌ انحرافی‌، بر اساس‌ فهرست‌بهای‌ پایه‌ رشته‌ راه، راه‌آهن و باند فرودگاه‌، براورد شده‌ و مقادیر آن‌ در فهرست‌ بها و مقادیر منضم به پیمان، منظور می‌شود.

2ـ16. نـقشه، مشخصات‌ و تجهیزات مربوط به ساختمان‌های‌ دفاتر و محل‌ سکونت‌ کارکنان‌ کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌، با رعایت بند 4-4، باید در اسناد ارجاع کار و پیمان درج‌ شود و هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها، با توجه‌ به نقشه‌های‌ اجرایی‌، مشخصات‌ و تجهیزات مربوط محاسبه شده‌ و جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود.

2ـ17. جمع‌ مبالغ‌ مقطوع‌ هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، بدون‌ احتساب‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به ردیف‌های‌ 990104، 990301 تا 990303 و 991001 تا 991104 فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، (که خود این ردیف‌ها نیز باید به صورت مقطوع منظور شود) نباید از میزان‌ تعیین‌ شده‌ در زیر بیشتر شود. در صورتی‌ که‌ در موارد استثنایی‌، این‌ هزینه‌ از حد تعیین‌ شده‌، بیشتر باشد، هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، باید قبل‌ از ارجاع‌ کار، به تصویب‌ شورای‌ عالی‌ فنی‌ برسد.

2ـ17ـ1. حداکثر مبلغ هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه در فهرست بهای مختلف مطابق جدول مربوط در دستورالعمل کاربرد تعیین شده است، درصد تعیین شده در جدول یاد شده به نسبت مبلغ‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار بدون‌ هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ می‌باشد.

2-17-2. در کارهایی‌ که‌ برای‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها بیش‌ از یک‌ رشته‌ فهرست‌ بها استفاده‌ می‌شود، حداکثر مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه از مجموع حاصل درصد تعیین شده برای هر فهرست‌بها ضرب در مبلغ‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار همان فهرست‌بها بدون‌ هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ تعیین می‌گردد.

2-18. ردیف مربوط به تامین و تجهیز انبار مواد منفجره شامل احداث ساختمان انبار مواد منفجره به انضمام محوطهسازی، فنس‌کشی و ساختمان‌های جنبی مانند نگهبانی و غیره می‌باشد، حفاظت از مواد منفجره و وسایل نقلیه مورد نیاز به عهده پیمانکار بوده و این امر تحت نظارت مسئولان ذیربط خواهد بود.

3. شرایط‌ کلی‌

3ـ1. پیمانکار موظف‌ است‌ بی‌درنگ‌ پس‌ از تحویل‌ کارگاه‌، با توجه‌ به فهرست‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تجهیز، طرح‌ جانمایی‌ تجهیز کارگاه‌ را تهیه‌ کرده‌ و پس‌ از تایید مهندس‌ مشاور، آن‌ را مبنای‌ تجهیز کارگاه‌ قرار دهد.

3-2. پیمانکار موظف به رعایت کلیه دستورالعمل‌های شورای عالی حفاظت فنی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست جهت تامین حفاظت فنی، جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار و دستورالعمل‌های پیش‌بینی شده در اسناد و مدارک پیمان می‌باشد. پیمانکار باید برنامه مدون و زمان‌بندی بهداشت، ایمنی و محیط زیست را تهیه و تدوین نموده و پس از تایید مهندس مشاور، آن را در محدوده فعالیت خود به مورد اجرا بگذارد.

3ـ3. کارفرما با توجه‌ به روش‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اسناد ومدارک‌ پیمان‌ برای‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌، پیمانکار را به دستگاه‌های‌ اجرایی‌ و سازمان‌های‌ دولتی‌ برای‌ گرفتن‌ انشعاب‌ آب‌، برق‌، گاز و تلفن‌ و یا گرفتن‌ مجوز احداث‌ چاه‌ عمیق‌ یا نیمه‌عمیق‌ و موارد مشابه‌، برای‌ استفاده‌ موقت‌ در دوره‌ ساختمان‌، معرفی‌ می‌کند.

3ـ4. پیمانکار موظف‌ است‌ عملیات‌ تجهیز کارگاه‌ را در مدت‌ زمان و مشخصات فنی‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تجهیز کارگاه طبق اسناد و مدارک پیمان‌ و همچنین‌ شرایط‌ منطقه‌، در حد متعارف‌ به انجام‌ برساند.

3ـ5. تعهدات‌ کارفرما در زمینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در حدی‌ که‌ در اسناد و مدارک‌ پیمان‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، انجام‌ می‌شود. تجهیز کارگاه مازاد بر موارد یا مبالغ‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در پیمان (به استثنای موارد پیش‌بینی شده در شرایط خصوصی پیمان)‌ که‌ مورد نیاز انجام‌ کار است‌، به هزینه‌ پیمانکار است. چنانچه‌ طبق‌ شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌، مبلغ‌ پیمان‌ تغییر کند، بهای کل مقطوع‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ تغییر نمی‌کند.

هزینه‌ تجهیز کارگاه اضافی‌، تنها برای‌ کارهای جدید (موضوع‌ تبصره‌ دو پیوست کارهای جدید)، قابل تغییر است.

3ـ6. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در صورت‌ تامین‌ هر یک‌ از ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، با توجه‌ به مفاد بند 4، تا سقف بهای کل پیش‌بینی‌ شده‌ در ردیف‌های‌ مربوط‌، تعلق می‌گیرد.

3ـ7. پیمانکار موظف‌ است‌، ساختمان‌ها و تاسیسات‌ موقت‌ کارگاه‌ را که‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ احداث‌ می‌کند، در برابر حوادث‌ اتفاقی‌، مانند آتش‌سوزی‌ و سیل‌، بیمه‌ کند و هزینه آن از ردیف مربوط تامین می‌شود.

3ـ8. ساختمان‌ها، تاسیسات و تجهیزات‌ مربوط‌ به تجهیز کارگاه‌ که‌ در زمین‌های‌ تحویلی‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، باید پس‌ از انجام‌ کار برچیده‌ شوند. تجهیزات و مصالح‌ بازیافتی‌ تجهیز کارگاه‌ (به استثنای‌ تجهیز انجام‌ شده‌ توسط‌ کارفرما)، متعلق‌ به پیمانکار است‌. به جز تجهیزات، ساختمان‌ها و قطعات‌پیش‌ ساخته قابل انتقال‌، چنانچه‌ ساختمان‌ها و تاسیسات‌ تجهیز کارگاه‌ که‌ توسط‌ پیمانکار در زمین‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، مورد نیاز کارفرما باشد، بهای‌ مصالح‌ بازیافتی‌ آن‌ها، بر اساس‌ نرخ‌ متعارف‌ روز با توافق‌ دو طرف‌ تعیین‌ و به حساب طلب پیمانکار منظور و ساختمان‌ها و تاسیسات‌ یاد شده‌، به کارفرما واگذار می‌شود. در این صورت بابت برچیدن ساختمان‌ها و تاسیسات مذکور به پیمانکار هزینه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود.

تبصره: تجهیز ساختمانهای اداری، دفاتر و محلهای سکونت و مانند آن، پس از برچیدن کارگاه متعلق به پیمانکار است.

3-9. در پیمان‌هایی که مشمول خاتمه یا فسخ می‌شوند، در خصوص تاسیسات و ساختمان‌های احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به میزان تجهیز کارگاه انجام شده و سایر شرایط مربوط، مطابق اسناد و مدارک پیمان رفتار می‌گردد.

4. نحوه‌ محاسبه هزینه

4ـ1. ردیف‌های این پیوست به سه نوع اول، دوم و سوم دسته‌بندی می‌شوند که در جدول پیوست، نوع آن ردیف درج شده است. هزینه‌ هر یک‌ از ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، با انجام عملیات هر یک از ردیف‌ها، به شرح زیر محاسبه می‌گردد.

نوع اول، ردیف‌هایی است که مستلزم احداث ساختمان، تامین و نصب تجهیزات، تاسیسات و همچنین اقدام‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری می‌شود. برای ساختمان‌هایی که احداث می‌شود، 70 درصد بهای واحد این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت عملیات احداث و 30 درصد بهای واحد ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری آن ساختمان‌ها یا تاسیسات متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد. همچنین در مورد ساختمان‌های پیش‌ساخته مانند کاروان‌ها، 30 درصد بهای واحد ردیف‌ها متناسب با ساخت پی و عملیات نصب و 70 درصد بهای واحد ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری آن متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.

تبصره: در خصوص اجاره و یا خرید خدمت مربوط به ردیفهای 990101، 990102، 990103، 990301 و 990302، 15 درصد بهای واحد این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت‌ عملیات‌ مربوط‌ به آن ردیفها و 85 درصد بهای واحد آن ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری ساختمان‌ها یا تاسیسات مربوط، متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.

نوع دوم. ردیف‌هایی است که به صورت مستمر در طول اجرای کار انجام می‌شود. بهای این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.

نوع سوم. ردیف‌هایی است که با توجه به نیاز کار و برنامه زمانی، اجرا میشود. بهای این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت‌ عملیات‌ مربوط‌ به همان ردیف تجهیز و برچیدن کارگاه، تعلق می‌گیرد.

4ـ2. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادی پیمانکار، در صورت‌ وضعیت‌ها منظور می‌شود.

4ـ3. هزینه‌ برچیدن‌ کارگاه‌، پس‌ از اتمام‌ عملیات‌ و برچیدن‌ کارگاه‌، در صورت‌ وضعیت‌ منظور می‌گردد.

4ـ4. در صورت درخواست واحد تهیه کننده برآورد و یا مهندس مشاور، قبل از ارجاع کار و تصویب کارفرما، هزینه‌های مربوط به مهندس مشاور در ردیف‌های 990301 تا 990304، درج نمی‌شود و در این حالت بر اساس ضوابط بخشنامه نظارت، هزینه‌های مربوط، جداگانه محاسبه و به مهندس مشاور تعلق می‌گیرد.

4ـ5. ردیفهای شماره 991401 تا 991403 به تناسب پیشرفت فیزیکی عملیات مربوط و در صورت تامین شدن الزامات پنجگانه مندرج در پیوست شماره 5 ضابطه شماره 773 با عنوان "دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده" تعلق می‌گیرد.

فهرست ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه

| شماره | نوع | شرح | واحد | بهای واحد (ریال) | مقدار | بهای کل (ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 990101 | اول | تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار. | مترمربع |  |  |  |
| 990102 | اول | تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار. | مترمربع |  |  |  |
| 990103 | اول | تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار پیمانکار. | مترمربع |  |  |  |
| 990104 | دوم | هزینه اجاره زمین برای انجام تجهیزکارگاه | مقطوع |  |  |  |
| 990201 | دوم | تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران. | مقطوع |  |  |  |
| 990202 | دوم | تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران. | مقطوع |  |  |  |
| 990301 | اول | تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مترمربع |  |  |  |
| 990302 | اول | تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مترمربع |  |  |  |
| 990303 | دوم | تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مقطوع |  |  |  |
| 990304 | اول | تامین و تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. (با رعایت بند 4-4) | مقطوع |  |  |  |
| 990305 | اول | تامین و تجهیز دفتر مرکزی کارفرما با دوربین‌های مدار بسته با قابلیت انتقال تصویر از کارگاه به دفتر مرکزی کارفرما. | مقطوع |  |  |  |
| 990306 | دوم | هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل‌های مندرج در اسناد پیمان. | مقطوع |  |  |  |
| 990401 | اول | تامین و تجهیز ساختمان‌های پشتیبانی، انبارهای سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه. | مترمربع |  |  |  |
| 990402 | اول | ساخت و تجهیز انبار مواد منفجره. | مترمربع |  |  |  |
| 990403 | اول | تامین و تجهیز ساختمان‌های عمومی، بجز ساختمان‌های مسکونی و اداری و دفاتر کار. | مترمربع |  |  |  |
| 990404 | اول | محوطه سازی. | مقطوع |  |  |  |
| 990405 | اول | احداث شاسی نگهداری گونه‌های گیاهی. | مقطوع |  |  |  |
| 990501 | سوم | احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق. | مقطوع |  |  |  |
| 990601 | اول | تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990602 | اول | تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990603 | اول | تامین سیستم‌های مخابراتی داخل کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990604 | اول | تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990605 | اول | تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990701 | اول | تامین راه دسترسی. | مقطوع |  |  |  |
| 990702 | اول | تامین راه‌های سرویس. | مقطوع |  |  |  |
| 990703 | اول | تامین راه‌های ارتباطی. | مقطوع |  |  |  |
| 990704 | دوم | نگهداری و بهره‌برداری تاسیسات جنبی یا زیربنایی موضوع بند 2-2 | مقطوع |  |  |  |
| 990801 | دوم | تامین ایاب و ذهاب کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990802 | دوم | تامین قایق یا شناور برای انجام بازرسی مورد نیاز. | مقطوع |  |  |  |
| 990901 | سوم | تامین پی و سکو برای نصب ماشین‌آلات و تجهیزات سیستم تولید مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتور و مانند آن‌. | مقطوع |  |  |  |
| 990902 | سوم | نصب ماشین‌آلات و تجهیزات و راه اندازی آن‌ها | مقطوع |  |  |  |
| 990903 | سوم | بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین‌آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس. | مقطوع |  |  |  |
| 990904 | سوم | بارگیری، حمل، باراندازی و مونتاژ انواع لایروب و حسب مورد یدک کش مناسب با آن و تجهیزات مربوط، به همراه خطوط لوله به کارگاه و برعکس. | مقطوع |  |  |  |
| 990905 | سوم | حمل بارج مناسب جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس. (در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی) | مقطوع |  |  |  |
| 990906 | سوم | انتقال یدک کش جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس.(در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی) | مقطوع |  |  |  |
| 991001 | سوم | تهیه، نصب و برچیدن داربست برای انجام نماسازی خارج ساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازی بیش از 5/3 متر باشد (برحسب سطح نماسازی) | مترمربع-ماه |  |  |  |
| 991002 | سوم | بارگیری، حمل، بار اندازی، مونتاژ و دمونتاژ ماشین‌آلات و لوازم حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس. | مقطوع |  |  |  |
| 991003 | سوم | دمونتاژ، جابه‌جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین‌آلات حفاری محل شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 991004 | سوم | بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و ماشین‌آلات شمع‌کوبی، سپرکوبی و جعبه محافظ ترانشه به کارگاه و برعکس. | مقطوع |  |  |  |
| 991005 | سوم | تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت تیرهای بتنی پیش‌ساخته پل‌ها. | مترمربع |  |  |  |
| 991006 | سوم | بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و قطعات تیر مشبک فلزی (پوترلانسمان) به کارگاه و برعکس. | مقطوع |  |  |  |
| 991007 | سوم | جابه‌جایی و استقرار وسایل نصب تیرهای بتنی پیش‌ساخته از محل هر پل به محل پل دیگر. | مقطوع |  |  |  |
| 991008 | سوم | تامین پی و سکو و انجام کلیه تمهیدات مورد نیاز شامل کارهای حفاری، بتن‌ریزی، تحکیم و ... و آماده نمودن محل برای نصب جرثقیل کابلی یا جرثقیل خاص برجی و یا سیستم انتقال بتن به صورت تسمه نقاله. | مقطوع |  |  |  |
| 991009 | سوم | تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت بلوک های بتنی اسکله وزنی و یا آرمورهای بتنی پیش ساخته. | مقطوع |  |  |  |
| 991010 | سوم | تامین سکوی پهلوگیری و یا اسکله موقت به منظور بارگیری و حمل قطعات پیش ساخته بتنی برای اجرا از دریا | مقطوع |  |  |  |
| 991101 | سوم | تامین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشه‌ها و میله چاه‌ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد. | مقطوع |  |  |  |
| 991102 | سوم | تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی ترانشه‌ها و گودها. | مقطوع |  |  |  |
| 991103 | سوم | تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه در محل‌هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می‌شود. | مقطوع |  |  |  |
| 991104 | سوم | تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد لازم. | مقطوع |  |  |  |
| 991105 | سوم | تأمین چراغ راهنمای دریایی و علایم و وسایل ایمنی برای تعیین محدوده دقیق عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد در کارهای دریایی و ساحلی. | مقطوع |  |  |  |
| 991106 | سوم | تامین بویه و علائم و وسایل ایمنی دریایی برای تعیین محدوده عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد دریایی. | مقطوع |  |  |  |
| 991107 | سوم | تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل تونل سد. | مقطوع |  |  |  |
| 991201 | سوم | حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 991202 | دوم | نگهداری گونه‌های گیاهی در محل دپو تا قبل از کاشت. | مقطوع |  |  |  |
| 991301 | دوم | بیمه تجهیز کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 991302 | سوم | برچیدن کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 991401 | پیشرفت کار | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات خاکریزی (معمولی و سنگی)، تثبیت، زیراساس، اساس و بالاست توسط پیمانکار | مقطوع |  |  |  |
| 991402 | پیشرفت کار | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات بتنی توسط پیمانکار | مقطوع |  |  |  |
| 991403 | پیشرفت کار | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات آسفالتی توسط پیمانکار | مقطوع |  |  |  |
| 991501 | سوم | بیمه حمل تجهیزات در رشته‌های خطوط زمینی و پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق. | مقطوع |  |  |  |
| جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه. |  |  | مقطوع |  |  |  |

# پیوست 4. کارهای جدید

اگر در چارچوب‌ موضوع‌ پیمان‌، کارهای‌ جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود، برای تعیین قیمت آن‌ها به شرح زیر عمل می‌شود:

1. چنانچه در فهرست ‌بها و مقادیر منضم به پیمان (برآورد هزینه اجرای کار) برای کار جدید ابلاغی، قیمت واحد یا مقدار پیش‌بینی نشده باشد، برای تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان عمل می‌شود.

2. در صورتی‌ که برای کار جدید ابلاغی در فهرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان قیمت واحد و مقدار پیش‌بینی شده باشد و یا روش تعیین قیمت واحد آن در مقدمه فصل‌ها تصریح شده باشد، برای تعیین هزینه کار جدید عیناً از همان قیمت با اعمال تمام ضریب‌های مندرج در پیمان (مانند هزینه‌های بالاسری مربوط، ضریب پیشنهادی پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب‌های مربوط) استفاده می‌شود و حداکثر جمع افزایش یا کاهش مبالغ فصلها مطابق بند الف ماده 29 شرایط عمومی پیمان تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان است.

تبصره 1) چنانچه کار جدید ابلاغی صرفا خرید تجهیزات باشد تنها ضریب بالاسری 14/1 به آن اعمال میشود.

تبصره 2‌) چنانچه‌ برای‌ اجرای‌ کارهای‌ موضوع‌ این‌ پیوست، تجهیزات‌ جدید و در نتیجه‌ تجهیز کارگاه‌ اضافی‌ نسبت‌ به‌ تجهیز کارگاه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اسناد و مدارک‌ پیمان‌ نیاز باشد، در مورد اقلام‌ اضافی‌ تجهیز و هزینه‌ آن‌ها، با پیمانکار توافق‌ می‌شود. مبلغ‌ تجهیز و برچیدن‌ اضافی‌، حداکثر تا 25 درصد مبلغ‌ مقطوع‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ پیمان‌ می‌تواند توافق‌ شود.